****

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области за 2017 год**



**г. Липецк**

**Оглавление**

***1. Отчет о деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области в 2017 году.***

1.1. Цели и задачи деятельности Фонда в 2017 году…...............................................**3**

1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области в 2017г ……………………………………………………**4**

1.3. Информационно-разъяснительная деятельность Фонда капитального ремонта Липецкой области………………………………………………………………………..**6**

1.4. Организация работы с обращениями собственников помещений в многоквартирных домах……………………………………………………………….

***2. Отчет о формировании фонда капитального ремонта на счете (счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области.***

2.1. Формирование фонда капитального ремонта на счете(счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области……………………………………………..**7**

2.2. Учет средств Фонда капитального ремонта на счете (счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области……………………………………………………………………………………**8**

***3. Отчет об использовании денежных средств выделенных на административно-хозяйственное обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области, а также средств государственной и муниципальной поддержки на реализацию краткосрочного плана областной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Липецкой области в 2017г.***

3.1. Виды и объемы средств, выделенных Фонду капитального ремонта Липецкой области в 2017г. ……………………………………………………….…………….…**10**

3.2. Отчет о расходовании средств, выделенных на административно-хозяйственное обеспечение Фонду капитального ремонта Липецкой области в 2017 г. …………………………………………………………………………………………**11**

3.3. Отчет о расходовании средств государственной, муниципальной поддержки, средств Фонда, формируемых на счете (счетах) областного оператора в 2017г………………………………………………….………………………………….**16**

***4. Отчет об исполнении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области в 2017 г.***

4.1. Деятельность Фонда по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области в рамках краткосрочного плана капитального ремонта 2017г………………………………………………………………….………………….**17**

4.2. Применение технологий «мокрого и вентилируемого» фасадов ………………**19**

4.3.Итоги реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области в 2017г……………………………………………………………………………………..**20**

***Приложение №1***

**1. Отчет о деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области в 2017 году.**

* 1. **Цели и задачи деятельности Фонда в 2017 году**

Целью деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области является:

1. Планирование и организация проведения качественного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области.
2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах.
3. Снижение коммунальных платежей собственника, за счет энергосберегающих технологий и за счет повышения энергоэффективности.
4. Изменение отношения собственника к общему имуществу многоквартирного дома, повышение уровня ответственности и сознательности.

Для достижения данных целей областным оператором в 2017 году были поставлены следующие задачи:

- организация и проведение капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах в рамках исполнения краткосрочных планов капитального ремонта 2017 года;

- осуществление нормативно-правового регулирования деятельности Фонда капитального ремонта;

- формирование финансовой модели и проведение актуализации программы капитального ремонта;

- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах областного оператора;

- взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах областного оператора;

- оказание консультационной, информационной, организационно-методической помощи по вопросам организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах;

**1.2. Нормативно-правовое регулирование деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области в 2017 году**

В части правового обеспечения областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области Фонд капитального ремонта совместно с Управлением ЖКХ Липецкой области принял участие в разработке следующих нормативно-правовых актов:

1. **Постановление от 09.01.2017г. №2 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 28 ноября 2013 года № 528 «Об утверждении программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Липецкой области, на 2014 - 2043 годы».**
2. **Постановление администрации Липецкой области от 10 февраля 2017 г. N 52** «Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту, который может оплачиваться областным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 2017 год».
3. **Постановление администрации Липецкой области от 18 апреля 2017 г. N 179** «О внесении изменений в постановление Липецкой области **от 21 сентября 2016 года № 409** «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 гг».
4. **Постановление администрации Липецкой области от 21 июля 2017 г. N 344** «О внесении изменений в постановление Липецкой области **от 21 сентября 2016 года № 409** «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 гг».
5. **Постановление администрации Липецкой области** **от 30 августа 2017 г. N 407**«О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области **от 10 февраля 2017 года №**51 «Об определении объема средств, которые областной оператор вправе израсходовать на финансирование областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Липецкой области, в 2017 году».
6. **Постановление администрации Липецкой области от 28 сентября 2017 года №447**"06 утверждении порядка принятая решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера".
7. **Постановление администрации Липецкой области от 10 октября 2017 года №462**"Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение в части затрат по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2017 год".
8. **Постановление администрации Липецкой области от 19 декабря 2017 г. N 588** «О внесении изменений в постановление Липецкой области **от 21 сентября 2016 года № 409** «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 гг».

**1.3. Информационно-разъяснительная деятельность Фонда капитального ремонта Липецкой области**

В рамках информационно-разъяснительной деятельности специалисты по работе с населением Фонда капитального ремонта Липецкой области в течение года консультировали собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам формирования и реализации программы капитального ремонта. На сайте Фонда капитального ремонта [www.kapremont48.ru](http://www.kapremont48.ru/) регулярно актуализировалась информация для собственников помещений (протоколы, Постановления, изменения в ЖК РФ, законодательстве, информация для льготных категорий граждан, часто задаваемые вопросы по капитальному ремонту, информация о подрядных организациях, проводимых конкурсах по отбору подрядных организаций, отчеты о деятельности Фонда, отчеты о выполненных капитальных ремонтах, сведения о собираемости взносов на капитальный ремонт в разрезе муниципальных образований Липецкой области и другая информация необходимая для собственников помещений многоквартирных домов.

Ежемесячно выполнялась информационная работа на счетах-квитанциях, где была отражена информация о ходе выполнения программы.

Сайт Фонда капитального ремонта www: kapremont48.ru содержит раздел «Сведения подлежащие размещению на сайте», где доступна информация по сдаче-приемке домов, включающая в себя: выполненные виды работ, стоимость проведенного капитального ремонта. Данный раздел обновляется ежемесячно.

В структуру сайта Фонда капитального ремонта Липецкой области были внесены изменения: добавлены разделы для максимально удобной навигации и поиска необходимой информации.

В целях информационно-разъяснительной деятельности велась активная работа со средствами массовой информации (СМИ), которая представлена в Приложении №1.

* 1. **Организация работы с обращениями собственников помещений в многоквартирных домах**

Работа с обращениями собственников направлена на обеспечение максимальной открытости информации и ее доступности для собственников всех категорий. Обращения собственников принимаются при личном приеме, по почте, электронной почте, через официальный сайт Фонда, по телефонам горячей линии.

Поступившие обращения обрабатываются работниками абонентского отдела, для решения вопросов, в соответствии с действующим законодательством.

В случае поступления обращений, по которым требуется принятие каких-либо мер, работниками абонентского отдела создаются задачи в электронном онлайн планировщике. Это позволяет организовать полноценное оперативное взаимодействие между всеми структурными подразделениями Фонда, благодаря чему обращения собственников решаются в кратчайшие сроки.

Ответы на наиболее частые обращения собственников публикуются на официальном сайте Фонда.

В 2017 году было принято граждан на личном приеме – 19 391 человек, на телефоны горячей линии поступило 23 782 телефонных звонков, обращений на адрес электронной почты [info@kapremont.48](mailto:info@kapremont.48),на Единый WEB-портал на официальном сайте [www.kapremont48.ru](http://www.kapremont48.ru/) – 8 207.

**Темы обращений:**

- получение консультации по уплате взносов на капитальный ремонт;  
- получение консультации о проводимом капитальном ремонте;

- получение общей консультации по вопросам капитального ремонта;

- уточнение сведений для внесения изменений в информационную систему.

1. **Отчет о формировании фонда капитального ремонта на счете (счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области**

**2.1. Формирование фонда капитального ремонта на счете(счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области**

В соответствии со ст. 183 Жилищного Кодекса Российской Федерации Фондом капитального ремонта Липецкой области ведется учет средств, поступивших на счет, счета областного оператора в виде взносов на капитальный ремонт, в разрезе каждого многоквартирного дома и по лицевому счету каждого собственника помещений.

В 2017 году средства Фонда капитального ремонта аккумулировались на 20-ти общих счетах областного оператора, открытых в АО «Газпромбанк» на основании проведенного конкурса, а также 487 специальных счетах, открытых в 5 банках, выбранных собственниками.

Количество квитанций, ежемесячно направляемых физическим лицам, являющимся собственниками помещений в домах, формирующих фонд капитального ремонта на общих счетах в среднем составляет 370 000 шт. Юридическим лицам - 550 шт.

Ежемесячное количество направляемых счетов-квитанций собственникам помещений варьируется, в связи с систематической актуализацией базы данных собственников помещений МКД.

**2.2 Учет средств Фонда капитального ремонта на счете (счетах) Фонда капитального ремонта Липецкой области**

Ежеквартально до 10-го числа, месяца, следующего за отчетным периодом Фондом капитального ремонта Липецкой области направляется отчет в Государственную жилищную инспекцию Липецкой области о поступлении денежных средств в соответствии со ст. 172 ЖК РФ, п. 1. ст. 9 Закона Липецкой области 211-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

***Информация о собираемости взносов на капитальный ремонт на общих счетах (без учета специальных счетов, счетов ТСЖ) в разрезе муниципальных образований Липецкой области приведен в таблице:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование  ОМС** | **Собираемость за 2017г., %** | **Увеличение относительно аналогичного периода 2016г., %** | **Всего собрано, руб.** |
| **1** | Воловский р-н | 96,92 | 41,89 | 1 598 177,78 |
| **2** | Грязинский р-н | 105,31 | 24,84 | 94 104 538,34 |
| **3** | Данковский р-н | 95 | 6,01 | 64 980 387,21 |
| **4** | Добринский р-н | 90,89 | 22,05 | 17 440 871,09 |
| **5** | Добровский р-н | 95,84 | 25,7 | 3 138 346,32 |
| **6** | Долгоруковский р-н | 110,55 | 40,26 | 6 263 828,47 |
| **7** | Елец г | 96,44 | 14,34 | 160 171 567,90 |
| **8** | Елецкий р-н | 122,26 | 53,36 | 7 908 031,26 |
| **9** | Задонский р-н | 93,43 | 12,64 | 14 017 990,15 |
| **10** | Измалковский р-н | 117,79 | 65,02 | 4 645 039,69 |
| **11** | Краснинский р-н | 93,73 | 13,02 | 7 402 907,92 |
| **12** | Лебедянский р-н | 98,23 | 14,08 | 51 258 758,28 |
| **13** | Лев-Толстовский р-н | 96,55 | 13,54 | 9 473 372,76 |
| **14** | Липецк г | 103,62 | 14,37 | 1 906 773 970,14 |
| **15** | Липецкий р-н | 99,41 | 14,08 | 15 641 360,40 |
| **16** | Становлянский р-н | 101,87 | 25,32 | 5 698 310,86 |
| **17** | Тербунский р-н | 99,89 | 8,85 | 6 845 034,49 |
| **18** | Усманский р-н | 95,98 | 18,56 | 18 392 656,12 |
| **19** | Хлевенский р-н | 109,96 | 25,08 | 2 370 865,96 |
| **20** | Чаплыгинский р-н | 103,38 | 12,44 | 21 114 435,90 |
| **ИТОГО:** | | **102,58** | **19,45** | **2 419 240 451,04** |

***По методике Минстрой РФ, с учетом специальных счетов, счетов ТСЖ, без неоплаченной пени, собираемость составила 104,63%.***

**Дебиторская задолженность по общим счетам областного оператора по состоянию на 31.12.2017 г. (за весь период начислений) за помещениями, находящимися:**

**∙ в федеральной собственности: 2 029 215, 81 руб.;**

**∙ в областной: 227 854, 88 руб.;**

**∙ в муниципальной: 9 584 651, 76 руб.;**

**∙ коммерческих предприятий: 12 760 895,00 руб.;**

**∙ физических лиц: 339 632 283, 97 руб.**

1. **Отчет об использовании денежных средств, выделенных на административно-хозяйственное обеспечение деятельности Фонда капитального ремонта Липецкой области, а также средств государственной и муниципальной поддержки на реализацию краткосрочного плана областной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Липецкой области в 2017г.**

**3.1. Виды и объемы средств, выделенных Фонду капитального ремонта Липецкой области в 2017 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Поступило средств в 2017г., руб.** |
| Средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 19 414 243,00 |
| Средства местных бюджетов | 19 570 243,00 |
| ***Итого:*** | ***38 984 486,00*** |
| Средства, выделенные ФКР  на админ-хозяйственную деятельность | 68 835 900,00 |

* 1. **Отчет о расходовании средств, выделенных на административно-хозяйственное обеспечение Фонду капитального ремонта Липецкой области в 2017 г.\\192.168.9.4\Samba\RICOH_325_AHO\180118154809.tif**

**\\192.168.9.4\Samba\RICOH_325_AHO\180118155433.tif**

**\\192.168.9.4\Samba\RICOH_325_AHO\180118155513.tif**

**\\192.168.9.4\Samba\RICOH_325_AHO\180118155534.tif**

**\\192.168.9.4\Samba\RICOH_325_AHO\180118155558.tif**

**3.3. Отчет о расходовании средств государственной, муниципальной поддержки, средств Фонда, формируемых на счете областного оператора в 2017г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **КРП** | **Поступило в 2017г.** | **Перечислено на реализацию программы капитального ремонта МКД в 2017г.** |
| Средства ГК Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2015-2016гг., | 0,00 | 0,00 |
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 |
| 2017г. | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 2015-2016гг. | 0,00 | 0,00 |
| 2016 г. | 0,00 | 0,00 |
| 2017г. | 19 414 243, 00 | 19 414 243,00 |
| Средства местных бюджетов | 2015-2016гг. | 0,00 | 0,00 |
| 2016г. | 0,00 | 0,00 |
| 2017 г. | 19 414 243, 00 | 19 570 243, 00\* |
| Средства собственников жилья | 2015-2016гг. | 0,00 | 3 454 280,00 |
| 2016 г. | 0,00 | 14 972 358,42 |
| 2017г. | 0,00 | 1 112 499 579,11 |
| **Итого:** |  | **38 828 486,00** | **1 169 910 703, 53** |

\*Из них 156 000, 00 плательщик по тройственному договору администрация г. Лебедянь

**4. Отчет об исполнении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области в 2017г.**

**4.1. Деятельность Фонда по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Липецкой области в рамках краткосрочных планов капитального ремонта 2017г.**

Фонд капитального ремонта Липецкой области с целью осуществления функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе по контролю и приемке результатов работ, выполнял следующие задачи:

1) обследование многоквартирных домов, расположенных на территории Липецкой области, с целью составления перечня и видов работ для проведения конкурсов по отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

2) подготовка локальных сметных расчетов для определения и обоснования начальной максимальной цены договора, выставляемой на торги для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Липецка и Липецкой области;

3) осуществление контроля за выполнением работ по капитальному ремонту, соответствием объемов, соблюдением графиков производства работ и качеством строительно-монтажных работ, а также за качеством применяемых материалов, изделий, конструкций утвержденных проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, стандартами, техническими условиями, нормами охраны труда;

4) обеспечение приемки и проверки проектно-сметной документации, выполненной подрядными организациями для проведения капитального ремонта;

5) осуществление приемки выполненных работ по капитальному ремонту объектов и оформление необходимой технической документации;

6) взаимодействие с подрядными организациями по вопросам, возникающим в ходе исполнения договоров по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

7) изучение и анализ причин, вызывающих срывы сроков и ухудшение качества строительно-монтажных работ, принятие мер по их предупреждению и устранению;

8) участие в работе комиссий по приемке работ после проведения капитального ремонта и сдачи объектов в эксплуатацию;

9) подготовка документации по запросам контролирующих органов, в т.ч. для предъявления претензий к подрядчику в случае нарушения им условий договора;

10) ведение учета законченных капитальным ремонтом МКД и подготовка необходимых данных для составления отчетности.

**По состоянию на 01.01.2018 года, согласно краткосрочному плану на 2017 г. работы по капитальному ремонту завершены в полном объеме.**

**Общая стоимость работ (услуг) по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2017 году составила 1 428 801 447,83 руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Категория** | **Краткосрочный план 2017г.** | |
| **1** | **2** | **3** |
|  | **План** | **Факт** |
| **ВСЕГО** | **604 МКД** | **646 МКД** |
| Площадь МКД, тыс.кв.м | 1 587,027 | 2 103,478 |
| **СМР** | **323 МКД** | **334 МКД** |
| Площадь МКД, тыс.кв.м | 706,757 | 1 011,378 |
| **ПСД** | **281 МКД** | **285 МКД** |
| Площадь МКД, тыс.кв.м | 880,27 | 886,800 |
| **Выполнены СМР в МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете** | **-** | **27 МКД** |
| Площадь МКД, тыс.кв.м | - | 205,300 |
| **Выполнение краткосрочного плана 2017 г. – 107%** | | |

**4.2. Применение технологий «мокрого и вентилируемого» фасадов при реализации краткосрочного плана 2017 г.**

В рамках реализации краткосрочного плана 2017 года была внедрена подпрограмма модернизации фасадных групп с целью повышения энергоэффективности жилых зданий и придания современного облика улицам нашего региона. По технологии «мокрого и вентилируемого» фасадов в 2017 году в г. Липецк произведен капитальный ремонт в 16 многоквартирных домах по ул. Гагарина ул. Пришвина, ул. Зегеля. В соответствии с краткосрочным планом 2018 года с применением данных инновационных мероприятий запланирована модернизация фасадных групп в 33 многоквартирных домах региона. Визуализация

**Фасады после капитального ремонта**

**г. Липецк, пр. Победы, 102 г. Липецк, ул. Зегеля, д. 27/1**

** **

**4.3. Итоги реализации краткосрочного плана 2017 г. капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области**

В соответствии с краткосрочным планом на 2017-2019 гг. (постановление от 21.09.2016 г. №409) работы выполнены в полном объеме.

Перечень МКД и затраченные суммы на проведенный капитальный ремонт в разрезе муниципальных образований Липецкой области приведены в таблице 1:

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Капитальный ремонт в 2017 году факт** | | |
|
| **Площадь отремон-тированных МКД, тыс.м.кв** | **Количество многоквар-тирных домов (МКД),ед.** | **Стоимость капремонта, тыс.руб.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Итого по Липецкой области на 2017 год:** | | **2 103,48** | **646** | **1 428 801,45** |
| **Итого по Воловский муниципальный район:** | | **0,45** | **1** | **153,57** |
| 1 | Васильевский сельсовет, с. Васильевка, ул. Парковая, д. 8 | 0,45 |  | 153,57 |
| **Итого по Грязинскому муниципальному району:** | | **52,22** | **40** | **28 901,83** |
| 2 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 17 | 0,53 |  | 418,24 |
| 3 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 27 | 0,45 |  | 481,18 |
| 4 | городское поселение г. Грязи, ул. Коммунальная, д. 2 | 1,14 |  | 3 059,61 |
| 5 | городское поселение г. Грязи, ул. Коммунальная, д. 3 | 0,88 |  | 770,37 |
| 6 | городское поселение г. Грязи, ул. Красная Площадь, д. 1а | 0,32 |  | 1 278,73 |
| 7 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 19 | 1,49 |  | 3 493,77 |
| 8 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 37 | 0,30 |  | 1 216,20 |
| 9 | городское поселение г. Грязи, ул. Привокзальная, д. 18 | 0,56 |  | 529,12 |
| 10 | городское поселение г. Грязи, ул. СХТ, д. 1 | 0,82 |  | 2 198,40 |
| 11 | городское поселение г. Грязи, ул. Чайковского, д. 13/6 | 2,03 |  | 196,62 |
| 12 | городское поселение г. Грязи, ул. Челюскина, д. 21 | 0,64 |  | 1 266,87 |
| 13 | городское поселение г. Грязи, ул. Челюскина, д. 24 | 0,57 |  | 1 492,22 |
| 14 | городское поселение г. Грязи, ул. Челюскина, д. 25 | 0,82 |  | 2 131,90 |
| 15 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 1 | 0,56 |  | 714,91 |
| 16 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 3 | 0,71 |  | 732,27 |
| 17 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 16 | 0,49 |  | 302,76 |
| 18 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 17 | 0,55 |  | 750,37 |
| 19 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 18 | 0,45 |  | 451,77 |
| 20 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 19 | 0,44 |  | 407,83 |
| 21 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 20 | 0,32 |  | 279,31 |
| 22 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 25 | 0,25 |  | 122,45 |
| 23 | городское поселение г. Грязи, ул. Элеваторская 1-я, д. 18 | 0,46 |  | 1 659,83 |
| 24 | городское поселение г. Грязи, проезд Моторный, д. 5а | 0,45 |  | 149,01 |
| 25 | городское поселение г. Грязи, ул. 30 лет Победы, д. 58 | 0,78 |  | 280,02 |
| 26 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 1 | 0,53 |  | 1 190,90 |
| 27 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 22 | 4,33 |  | 2 403,97 |
| 28 | городское поселение г. Грязи, ул. Правды, д. 35 литера а | 0,69 |  | 52,97 |
| 29 | городское поселение г. Грязи, ул. Осипенко, д. 38 | 5,46 |  | 42,29 |
| 30 | городское поселение г. Грязи, ул. Осипенко, д. 40 | 5,50 |  | 42,29 |
| 31 | городское поселение г. Грязи, ул. Осипенко, д. 43 | 10,65 |  | 169,15 |
| 32 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 19 | 0,54 |  | 52,62 |
| 33 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 23 | 0,44 |  | 47,74 |
| 34 | городское поселение г. Грязи, ул. 40 лет Октября, д. 25 | 0,44 |  | 61,04 |
| 35 | городское поселение г. Грязи, ул. Дубовая Роща, д. 1 | 0,63 |  | 82,28 |
| 36 | городское поселение г. Грязи, ул. Ленинская, д. 46 | 0,54 |  | 36,98 |
| 37 | городское поселение г. Грязи, ул. Пионерская, д. 9/10 | 3,18 |  | 66,77 |
| 38 | городское поселение г. Грязи, ул. Советская, д. 98 | 0,81 |  | 49,19 |
| 39 | городское поселение г. Грязи, ул. Хлебозаводская, д. 120 | 1,76 |  | 155,48 |
| 40 | городское поселение г. Грязи, ул. Чернышевского, д. 27 | 0,27 |  | 36,29 |
| 41 | Грязинский сельсовет, п.Волгоэлектросетьстрой, ул. Дзержинского, д. 13 | 0,43 |  | 28,11 |
| **Итого по Данковскому муниципальному району:** | | **16,49** | **20** | **22 133,75** |
| 42 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 10 | 1,39 |  | 1 537,16 |
| 43 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 12 | 2,18 |  | 2 701,22 |
| 44 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 14 | 1,43 |  | 2 908,08 |
| 45 | городское поселение г. Данков, ул. Ленина, д. 16 | 2,71 |  | 978,61 |
| 46 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 12 | 1,29 |  | 1 278,77 |
| 47 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 21 | 0,69 |  | 1 618,73 |
| 48 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 23 | 0,68 |  | 1 140,00 |
| 49 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 26 | 0,68 |  | 1 697,81 |
| 50 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 28 | 0,30 |  | 588,01 |
| 51 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 30 | 0,65 |  | 1 678,36 |
| 52 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 32 | 0,30 |  | 636,07 |
| 53 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 7 | 0,34 |  | 792,23 |
| 54 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 9 | 0,35 |  | 800,58 |
| 55 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 11 | 0,41 |  | 896,21 |
| 56 | городское поселение г. Данков, ул. Строителей, д. 13 | 0,34 |  | 800,08 |
| 57 | городское поселение г. Данков, ул. Фомичевой, д. 2 | 1,26 |  | 1 853,49 |
| 58 | городское поселение г. Данков, ул. Карла Маркса, д. 29 | 0,27 |  | 8,54 |
| 59 | городское поселение г. Данков, ул. Карла Маркса, д. 31 | 0,23 |  | 209,15 |
| 60 | городское поселение г. Данков, ул. Льва Толстого, д. 15 | 0,82 |  | 8,67 |
| 61 | городское поселение г. Данков, ул. Октябрьская, д. 1а | 0,17 |  | 1,98 |
| **Итого по Добринскому муниципальному району:** | | **2,63** | **6** | **6 006,36** |
| 62 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. Октябрьская, д. 39 | 0,67 |  | 3 565,74 |
| 63 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. Кооперативная, д. 9 | 0,39 |  | 2 015,59 |
| 64 | Петровский сельсовет, п. Свх Петровский, ул. Парковая, д.4 | 0,35 |  | 38,45 |
| 65 | Дубовской сельсовет, с.Дубовое, ул. Лермонтова, д. 44 | 0,43 |  | 346,43 |
| 66 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 0,43 |  | 21,80 |
| 67 | Добринский сельсовет, п. Добринка, ул. Комсомольская, д. 1 | 0,36 |  | 18,35 |
| **Итого по Добровскому муниципальному району:** | | **1,29** | **3** | **1 949,95** |
| 68 | Добровский сельсовет, с.Доброе, пер. Ленина, д. 3 | 0,64 |  | 1 754,96 |
| 69 | Трубетчинский сельсовет, с.Трубетчино, ул. Почтовая, д. 12 | 0,25 |  | 145,47 |
| 70 | Трубетчинский сельсовет, с. Трубетчино, ул. Садовая, д. 13 | 0,41 |  | 49,52 |
| **Итого по Долгоруковскому муниципальному району:** | | **3,43** | **6** | **2 576,05** |
| 71 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д. 27 | 0,81 |  | 1 866,68 |
| 72 | Долгоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. Терешковой, д. 16 | 0,55 |  | 599,05 |
| 73 | Долгоруковский сельсовет, с.Долгоруково, ул. Мичурина, д. 9 | 0,80 |  | 30,23 |
| 74 | Доглоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. Советская, д. 34 | 0,44 |  | 21,37 |
| 75 | Доглоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. 50 лет Советской Власти, д. 4 | 0,43 |  | 41,72 |
| 76 | Доглоруковский сельсовет, с. Долгоруково, ул. 50 лет Советской Власти, д. 8 | 0,40 |  | 17,01 |
| **Итого по городу Ельцу:** | | **190,99** | **79** | **75 790,17** |
| 77 | городской округ город Елец, пос. Строитель, д. 10 | 0,56 |  | 2 018,89 |
| 78 | городской округ город Елец, пос. Строитель, д. 11 | 0,56 |  | 2 019,48 |
| 79 | городской округ город Елец, пос. Строитель, д. 12 | 0,56 |  | 2 037,82 |
| 80 | городской округ город Елец, пос. Строитель, д. 23 | 3,83 |  | 2 493,61 |
| 81 | городской округ город Елец, пос. Строитель, д. 9 | 0,56 |  | 2 031,69 |
| 82 | городской округ город Елец, ул. Клары Цеткин, д. 19 | 0,43 |  | 1 663,60 |
| 83 | городской округ город Елец, ул. Клубная, д. 2 | 1,40 |  | 3 775,18 |
| 84 | городской округ город Елец, ул. Королева, д. 5 | 3,19 |  | 1 772,14 |
| 85 | городской округ город Елец, ул. В. Кротевича, д. 19а | 1,28 |  | 560,32 |
| 86 | городской округ город Елец, ул. Новолипецкая, д. 16 | 0,26 |  | 1 038,03 |
| 87 | городской округ город Елец, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 2,19 |  | 2 683,84 |
| 88 | городской округ город Елец, ул. Орджоникидзе, д. 10а | 3,12 |  | 2 369,77 |
| 89 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 18 | 5,35 |  | 3 346,62 |
| 90 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 24 | 7,31 |  | 5 019,93 |
| 91 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 26 | 10,69 |  | 6 993,31 |
| 92 | городской округ город Елец, ул. Свердлова, д. 15 | 0,60 |  | 8,06 |
| 93 | городской округ город Елец, ул. Свердлова, д. 17 | 0,38 |  | 8,10 |
| 94 | городской округ город Елец, ул. Свердлова, д. 9 | 0,94 |  | 2 810,51 |
| 95 | городской округ город Елец, ул. Черокманова, д. 3 | 4,49 |  | 2 447,03 |
| 96 | городской округ город Елец, ул. Яна Фабрициуса, д. 2 | 1,66 |  | 3 163,65 |
| 97 | городской округ город Елец, ул. Яна Фабрициуса, д. 4 | 1,65 |  | 3 507,72 |
| 98 | городской округ город Елец, ул. Яна Фабрициуса, д. 6 | 1,65 |  | 5 388,58 |
| 99 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 5 | 0,35 |  | 126,81 |
| 100 | городской округ город Елец, ул. Юности, д. 25 | 0,51 |  | 76,20 |
| 101 | городской округ город Елец, ул. Октябрьская, д. 137 | 2,22 |  | 6 605,81 |
| 102 | городской округ город Елец, пер. Мельничный, д. 12 | 2,24 |  | 2 723,31 |
| 103 | городской округ город Елец, ул. Льва Толстого, д. 28 | 0,57 |  | 581,38 |
| 104 | городской округ город Елец, ул. Мира, д. 34 | 0,16 |  | 5,55 |
| 105 | городской округ город Елец, ул. Октябрьская, д. 110 | 0,42 |  | 339,40 |
| 106 | городской округ город Елец, ул. Октябрьская, д. 121 | 0,25 |  | 389,35 |
| 107 | городской округ город Елец, ул. Коммунаров, д. 129 | 4,56 |  | 42,29 |
| 108 | городской округ город Елец, ул. Коммунаров, д. 141а | 10,94 |  | 169,15 |
| 109 | городской округ город Елец, ул. Орджоникидзе, д. 6а | 3,87 |  | 42,29 |
| 110 | городской округ город Елец, ул. Черокманова, д. 17 | 9,01 |  | 126,86 |
| 111 | городской округ город Елец, ул. Черокманова, д. 1б | 12,37 |  | 211,44 |
| 112 | городской округ город Елец, ул. Клубная, д. 1 | 20,02 |  | 380,59 |
| 113 | городской округ город Елец, п. ТЭЦ, д. 4 | 0,43 |  | 22,17 |
| 114 | городской округ город Елец, п. ТЭЦ, д. 5 | 0,43 |  | 21,86 |
| 115 | городской округ город Елец, п. ТЭЦ, д. 6 | 0,71 |  | 16,70 |
| 116 | городской округ город Елец, пер. Мельничный, д. 11 | 1,27 |  | 58,40 |
| 117 | городской округ город Елец, ул. В. Кротевича, д. 19 | 0,31 |  | 3,94 |
| 118 | городской округ город Елец, ул. В. Кротевича, д. 28 | 0,44 |  | 4,55 |
| 119 | городской округ город Елец, ул. В. Кротевича, д. 5 | 0,41 |  | 6,64 |
| 120 | городской округ город Елец, ул. Клары Цеткин, д. 21 | 0,64 |  | 72,37 |
| 121 | городской округ город Елец, ул. Клары Цеткин, д. 23 | 0,59 |  | 66,73 |
| 122 | городской округ город Елец, ул. Коммунаров, д. 51 | 0,57 |  | 48,26 |
| 123 | городской округ город Елец, ул. Красноармейская, д. 41 | 0,79 |  | 93,83 |
| 124 | городской округ город Елец, ул. Льва Толстого, д. 13 | 0,96 |  | 11,91 |
| 125 | городской округ город Елец, ул. Льва Толстого, д. 21 | 0,14 |  | 5,30 |
| 126 | городской округ город Елец, ул. Максима Горького, д. 100 | 0,18 |  | 7,48 |
| 127 | городской округ город Елец, ул. Максима Горького, д. 92 | 0,17 |  | 8,10 |
| 128 | городской округ город Елец, ул. Мира, д. 105 | 0,78 |  | 61,95 |
| 129 | городской округ город Елец, ул. Мира, д. 108а | 0,16 |  | 14,44 |
| 130 | городской округ город Елец, ул. Мира, д. 129 | 0,44 |  | 45,00 |
| 131 | городской округ город Елец, ул. Октябрьская, д. 112 | 0,28 |  | 2,10 |
| 132 | городской округ город Елец, ул. Октябрьская, д. 141 | 0,39 |  | 25,06 |
| 133 | городской округ город Елец, ул. Октябрьская, д. 64 | 0,23 |  | 3,78 |
| 134 | городской округ город Елец, ул. Октябрьская, д. 90 | 0,97 |  | 108,48 |
| 135 | городской округ город Елец, ул. Орджоникидзе, д. 29 | 0,18 |  | 12,41 |
| 136 | городской округ город Елец, ул. Орджоникидзе, д. 39 | 0,23 |  | 14,33 |
| 137 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 125 | 0,16 |  | 15,51 |
| 138 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 127 | 0,38 |  | 6,19 |
| 139 | городской округ город Елец, ул. Свердлова, д. 27 | 0,43 |  | 4,30 |
| 140 | городской округ город Елец, ул. Свердлова, д. 28 | 0,71 |  | 13,08 |
| 141 | городской округ город Елец, ул. Советская, д. 73 | 0,47 |  | 39,38 |
| 142 | городской округ город Елец, ул. Советская, д. 75 | 0,49 |  | 7,95 |
| 143 | городской округ город Елец, ул. Советская, д. 77 | 0,31 |  | 19,10 |
| 144 | городской округ город Елец, ул. Советская, д. 83 | 0,25 |  | 8,16 |
| 145 | городской округ город Елец, ул. Советская, д. 89 | 0,36 |  | 30,47 |
| 146 | городской округ город Елец, ул. Советская, д. 92 | 0,27 |  | 11,80 |
| 147 | городской округ город Елец, пер. Мельничный, д. 12А | 3,47 |  | 170,00 |
| 148 | городской округ город Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 9 | 2,05 |  | 85,00 |
| 149 | городской округ город Елец, ул. Коммунаров, д. 143А | 15,68 |  | 1 650,50 |
| 150 | городской округ город Елец, ул. Королева, д. 9 | 7,06 |  | 803,01 |
| 151 | городской округ город Елец, ул. Пушкина, д. 10 | 2,97 |  | 252,58 |
| 152 | городской округ город Елец, ул. Радиотехническая, д. 14 | 2,96 |  | 43,70 |
| 153 | городской округ город Елец, ул. Юбилейная, д. 29 | 4,27 |  | 529,96 |
| 154 | городской округ город Елец, ул. Спутников, д. 6 | 6,27 |  | 988,66 |
| 155 | городской округ город Елец, ул. Спутников, д. 13 | 10,54 |  | 1 396,76 |
| **Итого по Елецкому муниципальному району:** | | **3,74** | **8** | **4 778,57** |
| 156 | Нижневоргольский сельсовет, п. Ключ Жизни, ул. Советская, д. 11 | 0,41 |  | 1 572,06 |
| 157 | Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Советская, д. 5 | 0,37 |  | 1 179,04 |
| 158 | Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Советская, д. 7 | 0,41 |  | 1 175,26 |
| 159 | Елецкий сельсовет, п.Елецкий, ул. Школьная, д. 10 | 0,40 |  | 756,11 |
| 160 | Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Школьная, д. 2 | 0,69 |  | 9,79 |
| 161 | Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Школьная, д. 4 | 0,27 |  | 3,77 |
| 162 | Елецкий сельсовет, п. Елецкий, ул. Школьная, д. 6 | 0,39 |  | 5,53 |
| 163 | Казацкий сельсовет, с.Казаки, ул.Заводская, д. 66 | 0,82 |  | 77,01 |
| **Итого по Задонскому муниципальному району:** | | **7,25** | **9** | **6 837,68** |
| 164 | городское поселение, г. Задонск, ул. Крупской, д. 13А | 0,70 |  | 3 056,88 |
| 165 | Ольшанский сельсовет, п. Освобождение, ул. Заводская, д. 35 | 0,45 |  | 1 693,74 |
| 166 | Ольшанский сельсовет, п. Освобождение, ул. Заводская, д. 37 | 0,45 |  | 1 743,99 |
| 167 | городское поселение, г.Задонск, ул. Советская, д. 34 | 0,60 |  | 163,85 |
| 168 | городское поселение, г.Задонск, ул. Запрудная, д. 1В | 2,93 |  | 50,00 |
| 169 | Верхнестуденецкий сельсовет, с. Верхний Студенец, ул. Центральная, д. 32 | 0,42 |  | 37,07 |
| 170 | Донской сельсовет, п. Донской Рудник, ул. Октябрьская, д. 10 | 0,76 |  | 68,30 |
| 171 | Донской сельсовет, п. Лукошкинский, ул. Березовая, д. 1 | 0,47 |  | 11,92 |
| 172 | Донской сельсовет, п. Лукошкинский, ул. Березовая, д. 3 | 0,47 |  | 11,92 |
| **Итого по Измалковскому муниципальному району:** | | **1,28** | **3** | **1 684,21** |
| 173 | Измалковский сельсовет, с. Измалково, ул. Ленина, д. 27 | 0,43 |  | 1 627,14 |
| 174 | Измалковский сельсовет, с. Измалково, ул. 8 Марта, д. 6 | 0,43 |  | 29,45 |
| 175 | Измалковский сельсовет, с. Измалково, ул. Ленина, д. 35 | 0,42 |  | 27,62 |
| **Итого по Краснинскому муниципальному району:** | | **3,76** | **5** | **2 767,29** |
| 176 | Александровский сельсовет, п. Краснинский, ул. Социалистическая, д. 43 | 0,88 |  | 913,76 |
| 177 | Александровский сельсовет, п. Краснинский, ул. Социалистическая, д. 46 | 0,84 |  | 955,49 |
| 178 | Краснинский сельсовет, с. Красное, ул. Садовая, д. 38 | 0,43 |  | 805,68 |
| 179 | Александровский сельсовет, п. Краснинский , ул. Социалистическая, д. 47 | 0,78 |  | 44,81 |
| 180 | Александровский сельсовет, п. Краснинский, ул. Социалистическая, д. 45 | 0,83 |  | 47,55 |
| **Итого по Лебедянскому муниципальному району:** | | **41,72** | **36** | **21 132,45** |
| 181 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Мира, д. 6 | 0,42 |  | 818,12 |
| 182 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Воронежская, д. 30 а | 0,23 |  | 609,55 |
| 183 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Тульская, д. 12 | 0,76 |  | 6,21 |
| 184 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Спортивная, д. 4а | 0,69 |  | 1 185,75 |
| 185 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Антонова, д. 16 | 0,47 |  | 903,51 |
| 186 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Советская, д. 82 | 1,11 |  | 2 387,69 |
| 187 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Советской Армии, д. 1 | 3,58 |  | 6 396,41 |
| 188 | Троекуровский сельсовет, с. Троекурово, ул. Ленина, д. 4 | 0,41 |  | 743,14 |
| 189 | Агрономовский сельсовет, п.свх. Агроном , ул. Мичурина, д. 23 | 0,64 |  | 1 124,28 |
| 190 | Троекуровский сельсовет, с. Троекурово, ул. Ленина, д. 7 | 0,37 |  | 605,75 |
| 191 | Большепоповский сельсовет, п. Сахарный завод, ул. Октябрьская , д. 1 | 0,69 |  | 1 167,13 |
| 192 | Большепоповский сельсовет, с. Большое Попово, ул. Центральная усадьба, д. 31 | 0,63 |  | 562,50 |
| 193 | Покровоказацкий сельсовет, сл. Покрово-Казацкая, ул. Юбилейная, д. 3 | 0,65 |  | 1 222,44 |
| 194 | Троекуровский сельсовет, с. Троекурово, ул. Комсомольская, д. 1 | 0,64 |  | 314,69 |
| 195 | городское поселение г.Лебедянь, ул. Тульская, д.2 | 4,43 |  | 118,17 |
| 196 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Трудовая, д. 10 | 1,56 |  | 389,19 |
| 197 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Заводская, д. 2а | 3,46 |  | 1 935,78 |
| 198 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Дзержинского, д. 3 | 1,00 |  | 35,69 |
| 199 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Трудовая, д. 6 | 4,05 |  | 39,80 |
| 200 | городское поселение г. Лебедянь, проезд Шоссейный, д. 3 | 3,63 |  | 38,81 |
| 201 | Покрово-Казацкий сельсовет, сл.Покрово-Казацкая, ул. 1-е Пушкари, д.43а | 0,83 |  | 26,50 |
| 202 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Ленина, д. 44 | 0,76 |  | 22,91 |
| 203 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Новая, д. 14 | 1,40 |  | 14,15 |
| 204 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Советская, д. 80 | 0,96 |  | 23,93 |
| 205 | городское поселение г. Лебедянь, ул. Свердлова, д. 80 | 2,75 |  | 87,13 |
| 206 | Агрономовский сельсовет, п. свх Агроном, ул. Васильевская, д. 17 | 0,64 |  | 37,10 |
| 207 | Агрономовский сельсовет, п. свх Агроном, ул. Мичурина, д. 28 | 0,35 |  | 23,54 |
| 208 | Агрономовский сельсовет, п. свх Агроном, ул. Мичурина, д. 29 | 0,39 |  | 23,65 |
| 209 | Агрономовский сельсовет, п. свх Агроном, ул. Школьная, д. 9 | 0,41 |  | 36,14 |
| 210 | Большепоповский сельсовет, п.Сахарного Завода, ул. В.Космакова, д. 23 | 0,79 |  | 37,66 |
| 211 | Большепоповский сельсовет, п.Сахарного Завода, ул. Октябрьская, д. 2 | 0,70 |  | 37,90 |
| 212 | Большепоповский сельсовет, п.Сахарного Завода, ул. Октябрьская, д. 3 | 0,70 |  | 37,85 |
| 213 | Куйманский сельсовет, с.Куймань, ул. Садовая, д. 4 | 0,42 |  | 28,66 |
| 214 | Троекуровский сельсовет, с.Троекурово, ул. Комсомольская, д. 3 | 0,44 |  | 38,43 |
| 215 | Троекуровский сельсовет, с.Троекурово, ул. Комсомольская, д. 4 | 0,37 |  | 25,14 |
| 216 | Троекуровский сельсовет, с.Троекурово, ул. Комсомольская, д. 5 | 0,39 |  | 27,17 |
| **Итого по Лев-Толстовскому муниципальному району:** | | **1,94** | **6** | **3 327,20** |
| 217 | Лев-Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Привокзальная, д. 17 | 0,18 |  | 620,30 |
| 218 | Лев-Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Привокзальная, д. 27 | 0,34 |  | 1 089,33 |
| 219 | Лев-Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Привокзальная, д. 33 | 0,32 |  | 1 548,73 |
| 220 | Лев-Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Садовая 1-я, д. 29 | 0,26 |  | 17,33 |
| 221 | Лев-Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Садовая 1-я, д. 31 | 0,41 |  | 22,22 |
| 222 | Лев-Толстовский сельсовет, п. Лев Толстой, ул. Садовая 2-я, д. 6 | 0,43 |  | 29,29 |
| **Итого по городу Липецку:** | | **1 736,49** | **364** | **1 203 316,10** |
| 223 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 13 | 5,02 |  | 9 254,18 |
| 224 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 15 | 3,12 |  | 5 807,38 |
| 225 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 4 | 8,05 |  | 15 820,43 |
| 226 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 6 | 3,02 |  | 6 817,84 |
| 227 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 22 | 4,84 |  | 9 415,93 |
| 228 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23 | 3,47 |  | 6 541,57 |
| 229 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 24 | 5,36 |  | 9 263,27 |
| 230 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 25 | 6,24 |  | 17 230,84 |
| 231 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 26 | 1,86 |  | 4 100,96 |
| 232 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 5а | 2,28 |  | 4 979,16 |
| 233 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 27 | 1,89 |  | 4 195,77 |
| 234 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 28 | 1,87 |  | 4 276,91 |
| 235 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 29 | 3,07 |  | 6 523,72 |
| 236 | городской округ, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 9 | 2,28 |  | 5 134,67 |
| 237 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 89 | 2,18 |  | 3 298,15 |
| 238 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 47 | 2,19 |  | 8 123,83 |
| 239 | городской округ, г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 12 | 3,64 |  | 12 663,70 |
| 240 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 117 | 3,20 |  | 20 047,66 |
| 241 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123 | 3,25 |  | 16 597,29 |
| 242 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/2 | 3,30 |  | 12 057,38 |
| 243 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/1 | 4,26 |  | 10 093,13 |
| 244 | городской округ, г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 13 | 3,97 |  | 14 334,24 |
| 245 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 4 | 0,86 |  | 3 301,33 |
| 246 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 6 | 0,89 |  | 3 514,65 |
| 247 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 8 | 1,00 |  | 3 457,92 |
| 248 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 11 | 0,28 |  | 1 823,40 |
| 249 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 15 | 4,74 |  | 12 013,91 |
| 250 | городской округ, г. Липецк, ул. Детская, д. 17 | 4,81 |  | 12 054,68 |
| 251 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 4 | 4,83 |  | 3 876,39 |
| 252 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 11 | 2,99 |  | 5 225,31 |
| 253 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 26 | 1,49 |  | 4 677,65 |
| 254 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 51/3 | 2,74 |  | 9 074,52 |
| 255 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 49 | 3,51 |  | 20 824,36 |
| 256 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 37 | 2,21 |  | 7 610,88 |
| 257 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 39 | 2,20 |  | 8 602,74 |
| 258 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 41 | 2,19 |  | 8 640,91 |
| 259 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 43 | 3,55 |  | 21 501,26 |
| 260 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 45 | 2,22 |  | 7 042,76 |
| 261 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 5б | 2,79 |  | 9 256,51 |
| 262 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 11 | 4,05 |  | 9 454,83 |
| 263 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 35б | 3,48 |  | 11 710,30 |
| 264 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 57 | 1,04 |  | 3 919,71 |
| 265 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 Лет Октября, д. 37 | 2,40 |  | 4 562,81 |
| 266 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 Лет Октября, д. 21 | 4,22 |  | 7 994,63 |
| 267 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 Лет Октября, д. 25 | 5,72 |  | 9 279,08 |
| 268 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 Лет Октября, д. 29 | 2,33 |  | 4 615,12 |
| 269 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 Лет Октября, д. 31 | 2,35 |  | 4 563,72 |
| 270 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 Лет Октября, д. 33 | 2,37 |  | 4 577,32 |
| 271 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/2 | 3,51 |  | 8 991,35 |
| 272 | городской округ, г. Липецк, ул. Ильича, д.16 | 4,90 |  | 15 004,00 |
| 273 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 21 | 3,96 |  | 10 657,80 |
| 274 | городской округ, г. Липецк, ул. Ильича, д.12 | 3,29 |  | 8 622,64 |
| 275 | городской округ, г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 5 | 2,98 |  | 8 272,89 |
| 276 | городской округ, г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 7 | 2,00 |  | 5 800,05 |
| 277 | городской округ, г. Липецк, ул. Володи Бачурина, 17 | 1,71 |  | 5 252,44 |
| 278 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 71 | 4,20 |  | 9 934,36 |
| 279 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75 | 4,05 |  | 10 808,29 |
| 280 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 97 | 3,98 |  | 7 367,34 |
| 281 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 99 | 3,88 |  | 7 605,53 |
| 282 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 101 | 3,83 |  | 6 951,99 |
| 283 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/1 | 4,57 |  | 10 406,73 |
| 284 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/2 | 3,29 |  | 8 670,69 |
| 285 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 109 | 3,30 |  | 18 664,72 |
| 286 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 111/2 | 3,31 |  | 8 174,79 |
| 287 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 115/2 | 3,37 |  | 4 746,85 |
| 288 | городской округ, г. Липецк, ул. Титова, д. 4 | 4,16 |  | 8 716,48 |
| 289 | городской округ, г. Липецк, ул. Титова, д. 7/1 | 4,09 |  | 14 424,97 |
| 290 | городской округ, г. Липецк, ул. Титова, д. 7/2 | 4,09 |  | 13 359,19 |
| 291 | городской округ, г. Липецк, мкр. 9-й, д. 45 | 4,04 |  | 5 309,01 |
| 292 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 20а | 2,58 |  | 8 851,62 |
| 293 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 18 | 7,21 |  | 5 170,01 |
| 294 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 3 | 4,07 |  | 4 703,69 |
| 295 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 11а | 4,08 |  | 13 867,19 |
| 296 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 9а | 3,29 |  | 7 564,49 |
| 297 | городской округ, г. Липецк, ул. Аносова, д. 2 | 3,89 |  | 6 472,93 |
| 298 | городской округ, г. Липецк, ул. Аносова, д. 4 | 1,71 |  | 5 450,53 |
| 299 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 87 | 21,06 |  | 31 020,38 |
| 300 | городской округ, г. Липецк, проезд Боевой, д. 34 | 5,50 |  | 2 720,69 |
| 301 | городской округ, г. Липецк, ул. Липовская, д. 7/2 | 4,60 |  | 2 952,72 |
| 302 | городской округ, г. Липецк, ул. Звездная, д. 11 | 12,08 |  | 7 601,82 |
| 303 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 16 | 5,60 |  | 3 863,29 |
| 304 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 18 | 5,32 |  | 3 865,57 |
| 305 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/2 | 7,82 |  | 7 297,07 |
| 306 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/2 | 2,24 |  | 1 722,97 |
| 307 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/3 | 2,28 |  | 1 722,97 |
| 308 | городской округ, г. Липецк, мкр. 9-й, д. 1 | 12,42 |  | 5 910,01 |
| 309 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 13 | 5,57 |  | 1 711,96 |
| 310 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 26 | 3,67 |  | 1 721,81 |
| 311 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 27 | 6,49 |  | 4 296,35 |
| 312 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 29 | 5,62 |  | 3 985,60 |
| 313 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 20 | 6,30 |  | 4 155,84 |
| 314 | городской округ, г. Липецк, ул. Звездная, д. 13/2 | 12,11 |  | 7 601,87 |
| 315 | городской округ, г. Липецк, ул. Звездная, д. 13 | 11,64 |  | 7 601,87 |
| 316 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 137 | 15,22 |  | 10 265,12 |
| 317 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 143 | 8,89 |  | 4 559,88 |
| 318 | городской округ, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 38 | 11,59 |  | 5 911,39 |
| 319 | городской округ, г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/2 | 6,39 |  | 459,07 |
| 320 | городской округ, г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/3 | 6,39 |  | 699,54 |
| 321 | городской округ, г. Липецк, мкр. 15-й, д. 27 | 7,92 |  | 5 472,86 |
| 322 | городской округ, г. Липецк, мкр. 9-й, д. 12 | 6,04 |  | 3 648,53 |
| 323 | городской округ, г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1б | 4,29 |  | 2 121,28 |
| 324 | городской округ, г. Липецк, пл. Победы, д. 3а | 5,72 |  | 3 648,56 |
| 325 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 11 | 8,82 |  | 5 472,86 |
| 326 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 5 | 8,50 |  | 5 472,86 |
| 327 | городской округ, г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 6 | 14,20 |  | 10 945,59 |
| 328 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 17 | 11,76 |  | 7 296,86 |
| 329 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 25 | 11,64 |  | 7 296,86 |
| 330 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 27 | 5,51 |  | 3 648,45 |
| 331 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 13 | 4,20 |  | 1 824,26 |
| 332 | городской округ, г. Липецк, ул. Им. Мичурина, д. 26 | 6,03 |  | 3 648,43 |
| 333 | городской округ, г. Липецк, ул. Им. Мичурина, д. 28 | 2,79 |  | 1 824,26 |
| 334 | городской округ, г. Липецк, ул. Максима Горького, д. 11 | 5,76 |  | 3 648,55 |
| 335 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 91 | 22,29 |  | 14 587,81 |
| 336 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 19 | 2,51 |  | 1 807,49 |
| 337 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 20 | 14,03 |  | 7 296,72 |
| 338 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 27 | 8,13 |  | 5 470,64 |
| 339 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 29 | 8,50 |  | 5 470,64 |
| 340 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 31 | 8,07 |  | 5 470,64 |
| 341 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 53 | 11,62 |  | 7 259,28 |
| 342 | городской округ, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 65 | 10,59 |  | 7 297,12 |
| 343 | городской округ, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 79 | 2,85 |  | 1 824,28 |
| 344 | городской округ, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 81 | 2,87 |  | 1 824,29 |
| 345 | городской округ, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 83 | 2,87 |  | 1 824,29 |
| 346 | городской округ, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 85 | 2,82 |  | 1 824,29 |
| 347 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 3 | 16,56 |  | 12 769,87 |
| 348 | городской округ, г. Липецк, ул. Титова, д. 9/4 | 6,38 |  | 1 824,28 |
| 349 | городской округ, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/3 | 2,08 |  | 1 824,29 |
| 350 | городской округ, г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/4 | 2,59 |  | 1 824,29 |
| 351 | городской округ, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 19 | 10,21 |  | 7 297,08 |
| 352 | городской округ, г. Липецк, ул. Шевченко, д. 1 | 4,29 |  | 3 648,53 |
| 353 | городской округ, г. Липецк, ул. Опытная, д. 19б | 5,68 |  | 2 607,60 |
| 354 | городской округ, г. Липецк, проезд Осенний, д. 6 | 3,31 |  | 8 079,39 |
| 355 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д.29 | 4,20 |  | 979,60 |
| 356 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д.3 | 1,79 |  | 232,94 |
| 357 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д.5 | 1,61 |  | 881,16 |
| 358 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.26 | 3,37 |  | 163,33 |
| 359 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д.1 | 5,57 |  | 224,44 |
| 360 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 27 | 3,71 |  | 6 693,63 |
| 361 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 9 | 4,10 |  | 2 024,79 |
| 362 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 1 | 1,09 |  | 647,41 |
| 363 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 3 | 1,61 |  | 138,07 |
| 364 | городской округ, г. Липецк, пер. Рудный, д. 5 | 1,09 |  | 344,50 |
| 365 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 5 | 4,08 |  | 4 544,88 |
| 366 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 6 | 5,12 |  | 4 474,02 |
| 367 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 11 | 7,62 |  | 21 864,53 |
| 368 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 24 | 6,57 |  | 6 476,21 |
| 369 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 25а | 2,70 |  | 359,55 |
| 370 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 88 | 4,89 |  | 576,18 |
| 371 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 92 | 5,21 |  | 6 533,35 |
| 372 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 92а | 4,63 |  | 4 568,32 |
| 373 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 12 | 3,05 |  | 477,27 |
| 374 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 12 | 3,33 |  | 1 712,45 |
| 375 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14 | 1,89 |  | 379,73 |
| 376 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14а | 2,08 |  | 512,14 |
| 377 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 16 | 2,74 |  | 4 193,05 |
| 378 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 24 | 2,59 |  | 504,52 |
| 379 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 28а | 2,85 |  | 7 058,80 |
| 380 | городской округ, г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 2 | 4,32 |  | 10 670,33 |
| 381 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 2 | 1,75 |  | 2 759,58 |
| 382 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 4 | 1,38 |  | 3 625,48 |
| 383 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 6 | 8,11 |  | 1 748,41 |
| 384 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 15 | 3,00 |  | 36,45 |
| 385 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 17 | 3,21 |  | 3 647,21 |
| 386 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 19 | 2,69 |  | 682,27 |
| 387 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 21 | 3,44 |  | 5 086,46 |
| 388 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 23 | 2,86 |  | 138,91 |
| 389 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 25 | 1,39 |  | 3 977,93 |
| 390 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 29 | 1,38 |  | 4 475,52 |
| 391 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 30 | 3,49 |  | 17 664,72 |
| 392 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 31 | 1,87 |  | 4 648,43 |
| 393 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 11 | 2,00 |  | 3 261,16 |
| 394 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 1а | 3,79 |  | 3 145,03 |
| 395 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 2 | 2,00 |  | 122,01 |
| 396 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 8 | 3,48 |  | 2 740,99 |
| 397 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 10 | 1,73 |  | 1 738,58 |
| 398 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 20 | 2,78 |  | 311,38 |
| 399 | городской округ, г. Липецк, ул. Липовская, д. 1А | 4,51 |  | 2 459,00 |
| 400 | городской округ, г. Липецк, ул. Папина, д. 21/2 | 3,50 |  | 7 294,24 |
| 401 | городской округ, г. Липецк, ул. Пришвина, д. 16 | 4,87 |  | 9 287,54 |
| 402 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 3 | 2,69 |  | 5 404,38 |
| 403 | городской округ, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 6 | 6,14 |  | 1 056,25 |
| 404 | городской округ, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 16 | 1,37 |  | 2 971,12 |
| 405 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 89 | 7,04 |  | 2 597,76 |
| 406 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 5 | 3,69 |  | 90,07 |
| 407 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 5а | 2,73 |  | 160,38 |
| 408 | городской округ, г. Липецк, мкр. 15-й, д. 8 | 5,43 |  | 84,58 |
| 409 | городской округ, г. Липецк, мкр. 15-й, д. 9 | 4,50 |  | 84,58 |
| 410 | городской округ, г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 8 | 11,74 |  | 211,44 |
| 411 | городской округ, г. Липецк, ул. 4-я Пятилетка, д. 10 | 8,95 |  | 169,15 |
| 412 | городской округ, г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/4 | 10,84 |  | 169,15 |
| 413 | городской округ, г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 28 | 5,75 |  | 84,58 |
| 414 | городской округ, г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 30 | 4,77 |  | 84,58 |
| 415 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 26 | 5,23 |  | 84,58 |
| 416 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29 | 3,05 |  | 42,29 |
| 417 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 42 | 5,45 |  | 84,58 |
| 418 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 77а | 2,84 |  | 42,29 |
| 419 | городской округ, г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/2 | 11,01 |  | 211,44 |
| 420 | городской округ, г. Липецк, ул. Им. Семашко, д. 18 | 5,28 |  | 84,58 |
| 421 | городской округ, г. Липецк, ул. Качалова, д. 5 | 5,32 |  | 84,58 |
| 422 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/4 | 2,19 |  | 42,29 |
| 423 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 3 | 4,14 |  | 126,86 |
| 424 | городской округ, г. Липецк, ул. Липовская, д. 1 | 8,28 |  | 126,86 |
| 425 | городской округ, г. Липецк, ул. Липовская, д. 10 | 4,86 |  | 84,58 |
| 426 | городской округ, г. Липецк, ул. Липовская, д. 12 | 5,13 |  | 84,58 |
| 427 | городской округ, г. Липецк, ул. Шевченко, д. 5 | 7,99 |  | 126,86 |
| 428 | городской округ, г. Липецк, пер. Больничный, д. 1 | 0,87 |  | 77,73 |
| 429 | городской округ, г. Липецк, пер. Больничный, д. 4 | 1,57 |  | 120,46 |
| 430 | городской округ, г. Липецк, пл. Мира, д. 3 | 4,73 |  | 48,02 |
| 431 | городской округ, г. Липецк, пл. Мира, д. 5 | 3,94 |  | 31,85 |
| 432 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 15 | 4,91 |  | 35,76 |
| 433 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 16 | 6,30 |  | 27,80 |
| 434 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 31 | 1,86 |  | 130,35 |
| 435 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 33 | 2,90 |  | 236,74 |
| 436 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 35 | 1,73 |  | 104,01 |
| 437 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 38 | 4,65 |  | 78,61 |
| 438 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Мира, д. 4 | 3,87 |  | 35,99 |
| 439 | городской округ, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 3,12 |  | 75,08 |
| 440 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 25 | 0,68 |  | 75,50 |
| 441 | городской округ, г. Липецк, ул. 6-й Гвардейской Дивизии, д. 26 | 0,68 |  | 79,84 |
| 442 | городской округ, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 2 | 4,06 |  | 300,18 |
| 443 | городской округ, г. Липецк, ул. Авиационная, д. 38 | 0,33 |  | 34,30 |
| 444 | городской округ, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 30а | 3,54 |  | 33,48 |
| 445 | городской округ, г. Липецк, ул. Архангельская, д. 2 | 0,65 |  | 66,42 |
| 446 | городской округ, г. Липецк, ул. Архангельская, д. 9 | 2,02 |  | 226,18 |
| 447 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 1/3 | 0,67 |  | 78,60 |
| 448 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 1 | 1,68 |  | 58,82 |
| 449 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 100 | 0,90 |  | 131,53 |
| 450 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151-153 | 1,73 |  | 252,43 |
| 451 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 155 | 0,36 |  | 55,82 |
| 452 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 157/1 | 0,67 |  | 104,45 |
| 453 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 157/2 | 0,68 |  | 104,52 |
| 454 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 65 | 4,02 |  | 290,17 |
| 455 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 82 | 0,43 |  | 62,41 |
| 456 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 92 | 0,42 |  | 61,62 |
| 457 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 94 | 0,45 |  | 65,64 |
| 458 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 95 | 0,99 |  | 153,88 |
| 459 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 96 | 0,77 |  | 106,87 |
| 460 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 98 | 0,75 |  | 109,70 |
| 461 | городской округ, г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 13 | 1,93 |  | 138,00 |
| 462 | городской округ, г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 27 | 2,59 |  | 143,98 |
| 463 | городской округ, г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 1 | 4,00 |  | 313,59 |
| 464 | городской округ, г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 3 | 1,38 |  | 120,93 |
| 465 | городской округ, г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 4 | 1,44 |  | 39,28 |
| 466 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 44 | 1,96 |  | 233,59 |
| 467 | городской округ, г. Липецк, ул. И.Г. Гришина, д. 4 | 0,80 |  | 93,83 |
| 468 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 12а | 0,44 |  | 47,50 |
| 469 | городской округ, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 69 | 1,43 |  | 113,87 |
| 470 | городской округ, г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 11 | 0,56 |  | 33,16 |
| 471 | городской округ, г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 13 | 0,29 |  | 20,51 |
| 472 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 12 | 1,66 |  | 103,47 |
| 473 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 14 | 1,66 |  | 103,30 |
| 474 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 16 | 2,04 |  | 158,05 |
| 475 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 3 | 3,77 |  | 194,47 |
| 476 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 4 | 1,10 |  | 108,99 |
| 477 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 5 | 1,47 |  | 110,01 |
| 478 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 6 | 1,19 |  | 117,68 |
| 479 | городской округ, г. Липецк, ул. Крупской, д. 7 | 1,93 |  | 159,42 |
| 480 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 33 | 2,25 |  | 177,51 |
| 481 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 14 | 1,67 |  | 174,97 |
| 482 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 163 | 2,35 |  | 157,70 |
| 483 | городской округ, г. Липецк, ул. Липецк-2, д. 186 | 0,51 |  | 52,45 |
| 484 | городской округ, г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 13а | 0,83 |  | 93,34 |
| 485 | городской округ, г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 15 | 1,94 |  | 239,93 |
| 486 | городской округ, г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 16 | 1,14 |  | 175,95 |
| 487 | городской округ, г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 17 | 2,49 |  | 31,76 |
| 488 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 1 | 3,66 |  | 124,47 |
| 489 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 11 | 1,10 |  | 149,92 |
| 490 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 12 | 1,40 |  | 55,92 |
| 491 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 1а | 2,11 |  | 88,74 |
| 492 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 26 | 2,80 |  | 203,96 |
| 493 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 28 | 1,46 |  | 108,85 |
| 494 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 3а | 2,88 |  | 207,91 |
| 495 | городской округ, г. Липецк, ул. Невского, д. 7 | 4,62 |  | 161,03 |
| 496 | городской округ, г. Липецк, ул. Осипенко, д. 13 | 1,24 |  | 126,91 |
| 497 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д. 4 | 3,60 |  | 221,49 |
| 498 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д. 6 | 1,46 |  | 109,20 |
| 499 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д. 7 | 1,82 |  | 105,11 |
| 500 | городской округ, г. Липецк, ул. Парковая, д. 9 | 3,94 |  | 214,73 |
| 501 | городской округ, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 77в | 1,95 |  | 108,72 |
| 502 | городской округ, г. Липецк, ул. Писарева Д.., д. 35 | 0,71 |  | 76,65 |
| 503 | городской округ, г. Липецк, ул. Писарева Д.., д. 4 | 1,03 |  | 121,11 |
| 504 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 10 | 3,23 |  | 261,04 |
| 505 | городской округ, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 8 | 3,51 |  | 162,32 |
| 506 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 11а | 1,80 |  | 108,68 |
| 507 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 27 | 1,11 |  | 129,64 |
| 508 | городской округ, г. Липецк, ул. Прокатная, д. 9 | 2,22 |  | 226,27 |
| 509 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 1 | 0,69 |  | 107,58 |
| 510 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 11 | 0,69 |  | 81,01 |
| 511 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 13 | 0,70 |  | 81,77 |
| 512 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 15 | 0,69 |  | 80,50 |
| 513 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 17 | 0,68 |  | 79,61 |
| 514 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 19 | 0,68 |  | 79,71 |
| 515 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 3 | 0,69 |  | 106,66 |
| 516 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 3а | 0,68 |  | 100,40 |
| 517 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 5 | 0,70 |  | 108,06 |
| 518 | городской округ, г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 7 | 0,69 |  | 81,41 |
| 519 | городской округ, г. Липецк, ул. Советская, д. 63 | 4,37 |  | 150,98 |
| 520 | городской округ, г. Липецк, ул. Советская, д. 73 | 1,47 |  | 126,94 |
| 521 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 1 | 5,63 |  | 41,53 |
| 522 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 18 | 1,13 |  | 117,72 |
| 523 | городской округ, г. Липецк, ул. Суворова, д. 20 | 1,20 |  | 122,62 |
| 524 | городской округ, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 1 | 2,07 |  | 97,64 |
| 525 | городской округ, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 2 | 2,01 |  | 96,88 |
| 526 | городской округ, г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 4 | 0,74 |  | 84,86 |
| 527 | городской округ, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 2 | 2,18 |  | 96,73 |
| 528 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Имени 60-летия СССР, д. 2 | 18,40 |  | 211,44 |
| 529 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Имени 60-летия СССР, д. 6 | 8,73 |  | 126,86 |
| 530 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 112 | 17,54 |  | 253,73 |
| 531 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 25 | 7,30 |  | 84,58 |
| 532 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 27 | 32,05 |  | 465,16 |
| 533 | городской округ, г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, д. 1 | 16,79 |  | 296,01 |
| 534 | городской округ, г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 2 | 11,93 |  | 169,15 |
| 535 | городской округ, г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 3 | 12,03 |  | 126,86 |
| 536 | городской округ, г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 5 | 8,72 |  | 126,86 |
| 537 | городской округ, г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 6 | 8,83 |  | 126,86 |
| 538 | городской округ, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 31 | 6,79 |  | 126,86 |
| 539 | городской округ, г. Липецк, ул. Депутатская, д. 81 | 24,05 |  | 338,30 |
| 540 | городской округ, г. Липецк, ул. Им. Мичурина, д. 34 | 5,80 |  | 84,58 |
| 541 | городской округ, г. Липецк, ул. Им. Мичурина, д. 36 | 8,80 |  | 126,86 |
| 542 | городской округ, г. Липецк, ул. Им. Мичурина, д. 38 | 5,81 |  | 84,58 |
| 543 | городской округ, г. Липецк, ул. им.Генерала Меркулова, д. 13 | 7,41 |  | 42,29 |
| 544 | городской округ, г. Липецк, ул. им.Генерала Меркулова, д. 3 | 15,01 |  | 211,44 |
| 545 | городской округ, г. Липецк, ул. им.Генерала Меркулова, д. 31 | 22,86 |  | 338,30 |
| 546 | городской округ, г. Липецк, ул. им.Генерала Меркулова, д. 33 | 8,74 |  | 126,86 |
| 547 | городской округ, г. Липецк, ул. Ленина, д. 41 | 4,57 |  | 42,29 |
| 548 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 111 | 9,57 |  | 169,15 |
| 549 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 121 | 4,74 |  | 84,58 |
| 550 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 139 | 4,75 |  | 84,58 |
| 551 | городской округ, г. Липецк, ул. Московская, д. 141 | 4,93 |  | 84,58 |
| 552 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 | 25,86 |  | 380,59 |
| 553 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 49 | 25,92 |  | 380,59 |
| 554 | городской округ, г. Липецк, ул. Неделина, д. 55 | 11,47 |  | 169,15 |
| 555 | городской округ, г. Липецк, ул. Папина, д. 37 | 9,54 |  | 169,15 |
| 556 | городской округ, г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 10 | 5,74 |  | 42,29 |
| 557 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 104 | 8,77 |  | 126,86 |
| 558 | городской округ, г. Липецк,. б-р Сергея Есенина, д. 5 | 11,59 |  | 1 080,00 |
| 559 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 27 | 2,72 |  | 9 295,52 |
| 560 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 33 | 7,31 |  | 206,75 |
| 561 | городской округ, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 35 | 3,86 |  | 149,90 |
| 562 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 2 | 2,80 |  | 114,53 |
| 563 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 23 | 2,06 |  | 120,13 |
| 564 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 23а | 4,60 |  | 162,04 |
| 565 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 27/1 | 3,25 |  | 11 608,38 |
| 566 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 27/2 | 2,95 |  | 11 102,55 |
| 567 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 28 | 2,80 |  | 132,41 |
| 568 | городской округ, г. Липецк, ул. Желябова, д. 31а | 3,90 |  | 134,85 |
| 569 | городской округ, г. Липецк, пр-кт Победы, д. 102 | 4,20 |  | 11 036,29 |
| 570 | городской округ, г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 9 | 10,77 |  | 592,99 |
| 571 | городской округ, г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 5 | 5,30 |  | 318,79 |
| 572 | городской округ, г. Липецк, б-р. Имени Павла Шубина, д. 10 | 3,50 |  | 122,13 |
| 573 | городской округ, г. Липецк, ул. Им. Мичурина, д. 22а | 10,20 |  | 250,07 |
| 574 | городской округ, г. Липецк, пр-кт. Имени 60-летия СССР, д. 24 | 5,27 |  | 450,00 |
| 575 | городской округ, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 91а | 11,46 |  | 422,87 |
| 576 | городской округ, г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 120 | 14,08 |  | 1 845,98 |
| 577 | городской округ, г. Липецк, ул. Бунина, д. 11 | 8,58 |  | 24,66 |
| 578 | городской округ, г. Липецк, ул. Депутатская, д. 78 | 6,68 |  | 434,25 |
| 579 | городской округ, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 30 | 3,30 |  | 194,24 |
| 580 | городской округ, г. Липецк, ул. Катукова, д. 28 | 9,42 |  | 583,37 |
| 581 | городской округ, г. Липецк, ул. Катукова, д. 34 | 12,75 |  | 1 819,61 |
| 582 | городской округ, г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 14 | 10,46 |  | 749,50 |
| 583 | городской округ, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 2 | 10,52 |  | 1 850,80 |
| 584 | городской округ, г. Липецк, ул. П.И. Смородина, д. 6 | 16,88 |  | 1 350,00 |
| 585 | городской округ, г. Липецк, ул. Советская, д. 69 | 5,59 |  | 497,80 |
| 586 | городской округ, г. Липецк, ул. Ушинского, д. 17/1 | 4,45 |  | 128,13 |
| **Итого по Липецкому муниципальному району:** | | **8,51** | **9** | **3 136,88** |
| 587 | Новодеревенский сельсовет, д. Новая Деревня, ул. Первомайская, д. 4 | 0,31 |  | 151,37 |
| 588 | Новодеревенский сельсовет, д. Новая Деревня, ул. Первомайская, д. 5 | 0,33 |  | 161,36 |
| 589 | Кузьмино-Отвержский сельсовет, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 5 | 1,96 |  | 711,79 |
| 590 | Кузьмино-Отвержский сельсовет, д. Копцевы Хутора, ул. Котовского, д. 7 | 2,04 |  | 692,76 |
| 591 | Новодеревенский сельсовет, д.Новая Деревня, ул. Механизаторов, д.1 | 1,00 |  | 1 036,74 |
| 592 | Новодмитриевский сельсовет, с. Новодмитриевка, ул. Советская, д. 109 | 0,41 |  | 201,68 |
| 593 | Боринский сельсовет, с.Боринское, ул. С.Щедрина, д.34 | 1,35 |  | 52,20 |
| 594 | Косыревский сельсовет, д. Кулешовка, ул. Народная, д. 16а | 0,79 |  | 81,87 |
| 595 | Частодубравский сельсовет, с. Частая Дубрава, ул. Московская, д. 7 | 0,33 |  | 47,11 |
| **Итого по Становлянскому муниципальному району:** | | **3,10** | **6** | **3 746,92** |
| 596 | Становлянский сельсовет, с. Становое, ул. Советская, д. 22 | 0,41 |  | 1 412,63 |
| 597 | Становлянский сельсовет, с. Становое, ул. Механизаторов, д. 13 | 0,41 |  | 959,56 |
| 598 | Становлянский сельсовет, с. Становое, ул. Мира, д. 7 | 0,38 |  | 620,41 |
| 599 | Становлянский сельсовет, с. Становое, ул. Советская, д. 43 | 0,57 |  | 708,88 |
| 600 | Становлянский сельсовет, п. Дружба, д. 1 | 0,65 |  | 22,85 |
| 601 | Становлянский сельсовет, п. Дружба, д. 3 | 0,68 |  | 22,59 |
| **Итого по Тербунскому муниципальному району:** | | **4,99** | **8** | **7 343,39** |
| 602 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Коммунальная, д. 20 | 0,37 |  | 951,51 |
| 603 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Колхозная, д. 3 | 0,79 |  | 1 495,68 |
| 604 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Колхозная, д. 5 | 0,80 |  | 1 534,44 |
| 605 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Красноармейская, д. 5 | 0,78 |  | 1 122,73 |
| 606 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Красноармейская, д. 3 | 0,77 |  | 1 825,94 |
| 607 | Тербунский сельсовет, с.Тербуны, ул. Ленина, д.109 | 0,45 |  | 339,57 |
| 608 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Колхозная, д. 1 | 0,79 |  | 38,98 |
| 609 | Тербунский сельсовет, с. Тербуны, ул. Колхозная, д. 2 | 0,25 |  | 34,55 |
| **Итого по Усманскому муниципальному району:** | | **10,08** | **17** | **17 824,61** |
| 610 | городское поселение г. Усмань, ул. Терешковой, д. 7 | 0,85 |  | 537,84 |
| 611 | городское поселение г. Усмань, ул. Котова, д. 24 | 0,38 |  | 1 115,69 |
| 612 | городское поселение г. Усмань, ул. Революционная, д. 16а | 0,39 |  | 1 023,24 |
| 613 | городское поселение г. Усмань, ул. Гоголя, д. 19 | 0,36 |  | 1 015,46 |
| 614 | городское поселение г. Усмань, ул. Гоголя, д. 21 | 0,40 |  | 1 015,44 |
| 615 | Девицкий сельсовет, с. Новоуглянка, ул. Дзержинского, д. 1 | 0,54 |  | 3 488,46 |
| 616 | Девицкий сельсовет, с. Новоуглянка, ул. Дзержинского, д. 13 | 0,43 |  | 2 662,05 |
| 617 | Девицкий сельсовет, с. Новоуглянка, ул. Дзержинского, д. 14 | 0,89 |  | 36,86 |
| 618 | Девицкий сельсовет, с. Новоуглянка, ул. Дзержинского, д. 15 | 0,87 |  | 142,86 |
| 619 | Девицкий сельсовет, с. Новоуглянка, ул. Дзержинского, д. 16 | 0,54 |  | 70,11 |
| 620 | Девицкий сельсовет, с. Новоуглянка, ул. Дзержинского, д. 21 | 1,64 |  | 290,73 |
| 621 | Сторожевский сельсовет, п. Свх Ударник, ул. Молодежная, д. 1 | 0,39 |  | 1 313,26 |
| 622 | Пригородный сельсовет, с. Пригородка, ул. Юбилейная, д. 6 | 0,92 |  | 944,39 |
| 623 | городское поселение г. Усмань, ул.Советская, д. 4 | 0,22 |  | 408,43 |
| 624 | Дрязгинский сельсовет, ж/д ст. Дрязги, ул. Центральная, д. 15 | 0,40 |  | 1 194,35 |
| 625 | Завальновский сельсовет, с.Завальное, ул. 50 лет Октября, д. 2 | 0,43 |  | 1 264,43 |
| 626 | Завальновский сельсовет, с.Завальное, ул. 50 лет Октября, д. 4 | 0,43 |  | 1 301,02 |
| **Итого по Хлевенскому муниципальному району:** | | **1,67** | **4** | **5 348,15** |
| 627 | Конь-Колодезский сельсовет, с. Конь-Колодезь, ул. Березовая аллея, д. 13 | 0,43 |  | 2 021,52 |
| 628 | Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, ул. 50 лет Октября, д. 20 | 0,54 |  | 1 847,73 |
| 629 | Синдякинский сельсовет, с. Синдякино, ул. Речная, д. 2 | 0,26 |  | 1 472,08 |
| 630 | Хлевенский сельсовет, с. Хлевное, ул. Свободы, д. 2 | 0,44 |  | 6,81 |
| **Итого по Чаплыгинскому муниципальному району:** | | **11,45** | **16** | **10 046,32** |
| 631 | городское поселение, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 5 | 0,98 |  | 4 682,04 |
| 632 | городское поселение, г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, д. 11 | 0,47 |  | 1 857,58 |
| 633 | городское поселение, г. Чаплыгин, ул. М. Горького, д. 13 | 0,29 |  | 827,78 |
| 634 | городское поселение г.Чаплыгин, ул. Вокзальная, д. 15 | 0,34 |  | 549,38 |
| 635 | городское поселение г.Чаплыгин, ул. Ломоносова, д. 27 | 0,42 |  | 318,18 |
| 636 | городское поселение г.Чаплыгин, ул. Московская, д. 7 | 0,43 |  | 292,58 |
| 637 | городское поселение г.Чаплыгин, ул. Московская, д. 9 | 0,51 |  | 258,13 |
| 638 | городское поселение г.Чаплыгин, ул. Московская, д. 11 | 0,44 |  | 275,50 |
| 639 | Троекуровский сельсовет, с.Троекурово, ул. Никольская, д. 1 | 0,26 |  | 756,29 |
| 640 | городское поселение, г. Чаплыгин, ул. Дружбы, д. 1а | 0,85 |  | 36,13 |
| 641 | городское поселение, г. Чаплыгин, ул. Индустриальная, д. 37 | 0,83 |  | 34,15 |
| 642 | городское поселение, г. Чаплыгин, ул. Мира, д. 2а | 0,53 |  | 21,63 |
| 643 | городское поселение, г. Чаплыгин, ул. Полевая, д. 6 | 1,00 |  | 37,29 |
| 644 | городское поселение, г. Чаплыгин, ул. С.Тюленина, д. 13 | 0,67 |  | 17,11 |
| 645 | городское поселение, г. Чаплыгин, ул. Советская, д. 2б | 3,13 |  | 58,34 |
| 646 | Троекуровский сельсовет, с.Троекурово, ул. Новая, д. 4 | 0,29 |  | 24,22 |

**Приложение №1**

**Отчет о размещении информационных материалов в СМИ за 2017г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия или СМИ** | **Дата выхода** | **Краткое описание** |
| cайт «Реформа ЖКХ»  сайт «Портал ЖКХ» | 11 января | В Липецкой области в 2016 году выполнен капитальный ремонт 284 многоквартирных домов |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Мост ТВ», «Город 48», «Липецкое время», «Липецкая газета», «Липецк медиа», Радио «Авторадио», «Русское радио», «Радио7», «Липецк ФМ», «Маяк». | 12 января | Напоминание об Утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт 2017-2019гг |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  средства массовой информации | 12 января | Напоминание о компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для граждан, достигших возраста 70 и 80 лет |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  средства массовой информации | 19 января | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт превысил 117 % |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB | 21 января | О порядке отбора подрядных организаций в соответствии с ПП-РФ 615 |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB | 23 января | Почти 70 тыс многоквартирных домов отремонтировано в РФ |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  средства массовой информации | 23 января | Капремонт станет энергоэффективным |
| т/к «Липецкой время», Радио «Авторадио», «Русское радио», «Радио7», «Липецк ФМ» | 25 января | Напоминание об Утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт 2017-2019гг |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Липецкое время», «ГТРК», «Мост ТВ», «Город 48» | 25 января | Депутаты Горсовета проверили дома после проведения капитального ремонта |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  средства массовой информации | 26 января | В Липецкой области на 93 объекта увеличилось количество многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план по капитальному ремонту на 2017 год |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  АиФ, Житье в Липецке, Липецкая газета. | 30 января | Размещение статьи: «Специальный депозит»" – разъяснения на тему формирования Фонда капитального ремонта на специальном счете. |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «ГТРК»,  «Липецкое время» | 1 февраля | Модернизация лифтового оборудования в рамках реализации программы капитального ремонта: выполнение в 2016г., планы на 2017г. |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Город48», «Липецкое время» | 3 февраля | Компенсация взносов на капитальный ремонт: «Льготами на оплату капремонта в Липецкой области пользуются 2000 пенсионеров» |
| Размещена информация на счетах –квитанциях за февраль 2017г. | 6 февраля | О компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт для граждан, достигших возраста 70 и 80 лет. |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Липецкое время», «АиФ», «Город48», «Липецк Медиа», «Комсомольская правда» | 8 февраля | Претензионная работа в отношении должников: «Фонд капитального ремонта проводит работу по взысканию задолженности в отношении неплательщиков взносов на капитальный ремонт». |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Город48» | 9 февраля | Статья: «Как приблизить капремонт?» |
| Радио «Авторадио», «Русское радио», «Радио7», «Липецк ФМ», «Радио Дача», «Европа плюс» | 13,14 февраля | Напоминание об Утверждении минимального размера взноса на капитальный ремонт 2017-2019гг |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB | 13 февраля | Фонд капитального ремонта Липецкой области готов дать соответствующие пояснения к заявлению заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Город48» | 16 февраля | Участие в пр. «Точка зрения»:  - Итоги выполнения программы капитального ремонта в 2016году? Как будет осуществляться капитальный ремонт домов Липецка и области в 2017 году?  - Какая работа проводится Фондом капитального ремонта в отношении должников по уплате взносов? |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  средства массовой информации | 16 февраля | Информирование граждан о том, что в феврале квитанции на уплату взносов за капитальный ремонт будут доставлены начиная с 20 числа. |
| Мост ТВ | 16 февраля | Комментарий на тему: «Невыполнение управляющей компанией своих обязательств на МКД по адресу ул. Мира, 15» |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  средства массовой информации | 16 февраля | Генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области, А.С. Козин, принимает участие в "Отраслевом совещании по вопросам повышения энергоэффективности при проведении капитального ремонта" в г. Севастополь |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB | 27 февраля | Статья: «Проведение энергоэффективного капремонта» |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Липецкое время»  средства массовой информации | 28 февраля | Правила предоставления платежных документов для многоквартирных домов, находящихся на специальных счетах |
| Подготовка проведения «Дня открытых дверей» | 1,2 марта | Создание: макета раздаточного материала, презентации ФКР. |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Липецкое время»  «Город 48»  Радио «Авторадио», «Русское радио», «Радио7», «Липецк ФМ», «Маяк». | 03,06 марта | Предупреждение: «Внимание, мошенники»!  (о деятельности мошенников в отношении сбора оплат на капремонт) |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Липецкое время»  Сайт «УЖКХ» | 06 марта | Фонд капитального ремонта провел "День открытых дверей" |
| сайт Фонда капитального ремонта  Абирег, «Липецкньюс», «Город 48», «Липецкмедиа» | 07,09 марта | Статья: «Фонд капитального ремонта Липецкой области одним из первых в России решил усовершенствовать федеральное законодательство» |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Липецкое время»  «Город 48»   «Абирег», Lipetsknews, БЕЗФОРМАТА,  ТРК "Липецкое время" ,  "Свежий ветер", Positivcity.ru,  Словости | 10 марта | Статья: «Фонд капитального ремонта Липецкой области одним из первых в России решил усовершенствовать федеральное законодательство» |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Город 48»  «Абирег», Lipetsknews, БЕЗФОРМАТА,  ТРК "Липецкое время",  "Свежий ветер", Positivcity.ru,  Словости | 12 марта | Статья: «Ужесточение требований к банкам, в которых хранятся денежные средства собственников на капитальный ремонт, можно было внести ранее» |
| сайт Фонда капитального ремонта  «Липецкмедиа», «Город 48», «Мост ТВ», УЖКХ,  «Абирег», Lipetsknews, “Липецкое время»  БЕЗФОРМАТА.RU (Липецк, Воронеж), Slovosti | 13 марта | Статья: «Фонд капитального ремонта Липецкой области в 2017г. реализует проект новейших энергоэффективных фасадных групп» |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  средства массовой информации | 16 марта | Собираемость взносов на капитальный ремонт в Липецкой области составила 79,72 |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB  «Город 48»   «ЛипецкМедиа», «Мост ТВ» | 10 марта | Статья: «Законопроект столичных властей по расселению хрущевок может решить проблему с помощью программы по реновации старого жилфонда в регионах» |
| Радио «Авторадио», «Русское радио», «Радио7», «Липецк ФМ», «Маяк». | 28 марта | Информирование собственников МКД, включенных в программу капительного ремонта о возможных судебных решениях и других мерах наказания в случае неуплаты взносов по капремонту. |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB «Город 48» | 30 марта | Участие в пр. «Точка зрения»: обсуждение актуальных вопросов по капитальному ремонту. |
| «Липецкое время», «Липецк медиа», «Мост ТВ», ГТРК | 03 апреля | В Липецке планируют ускоренно заменить старые лифты |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB | 05 апреля | Примеры энергоэффективных мероприятий для многоквартирного дома |
| «Липецкое время», «Мост ТВ», ГТРК, «Город 48» | 06 апреля | Комментарий на тему проведения капитального ремонта по адресу: г. Липецк, ул. Архангельская, д.2 (совместный выезд с представителями УЖКХ, ОНФ Липецкой области) |
| Размещена информация на счетах –квитанциях за апрель 2017г. | 07 апреля | О способах осуществления оплат взносов на капитальный ремонт |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB,  Липецкньюс, Липецкмедиа. | 12 апреля | Фонд капитального ремонта Липецкой области в первой пятерке по количеству размещенных электронных аукционов согласно |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB,  Липецкньюс, Липецкмедиа. | 17 апреля | Статья: «Капремонт застрахован!» |
| Разработка методического пособия | 19 апреля | «Капитальный ремонт многоквартирных домов: Решения и действия собственников жилья». |
| Издание «Рейтинг влиятельности» | 20 апреля | Интервью с ген. директором А.С. Козиным на актуальные вопросы по капремонту. |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB,  Абирег, Липецкньюс, Пoзитив Сити, БЕЗФОРМАТА.RU (Воронеж, Липецк), Dwijok.ru,  МЕДИАЛИПЕЦК   Cловости.ру, ИА «Монависта», ИА «Свежий ветер»,  Сайт Администрации Липецкой области, Онлайн-журнал «Первый Липецкий», издание Моё! , Администрация Ельца, GorodLip.Ru, Информационно-справочный портал «Весь Елец». | 21 апреля | Статья: «Фонд капремонта Липецкой области планирует начать работы по капремонту уже в апреле». |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB,  средства массовой информации | 24 апреля | Собираемость взносов на капитальный ремонт за 1 квартал 2017 года составила 102% |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB,  Абирег , Липецкньюс , Словости | 26 апреля | Липецкая область принимает участие в Международной выставке лифтов и подъемного оборудования «Russian Elevator Week» |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники.  средства массовой информации | 28 апреля | В Липецкой области в 2017-2019 годах капитально отремонтируют 860 многоквартирных домов |
| Газета «Известия», ИА «Липецкньюс»  - ИА „БЕЗФОРМАТА.RU“  Абирег , ИА «Словости» , SMIONLINE (со ссылкой на Известия) , Поисковый портал «Спутник», Агрегатор новостей „Пульс-Планеты247“ (со ссылкой на Известия) ,  - «Новости Краснодарского края» (со ссылкой на Известия) | 04 мая | Собираемость взносов на капитальный ремонт за 1 квартал 2017 года составила 102% |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 05 мая | Представители Фонда капитального ремонта поздравили участника Великой Отечественной войны с Днем Победы |
| Размещена информация на счетах –квитанциях за май 2017г. | 10 мая | О способах осуществления оплат взносов на капитальный ремонт |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники, счета-квитанции за май. | 11 мая | Способы оплаты взносов на капитальный ремонт. |
| т/к «Липецкое время»,  т/к ГТРК. | 16 мая | В Липецкой области планируют применять при капремонте технологии «вентилируемый фасад» |
| Липецкньюс, ИА «Липецкмедиа, ИА „Интерфакс“ , ТРК «Липецкое время», ИА «МедиаЛипецк,  - Онлайн-журнал «Первый Липецкий» , ИА «Словости»,  ИА «БЕЗФОРМАТА.RU», Абирег, Известия, Портал «Команда48» , Рамблер.Новости , NewsOfTheDay | 17 мая | В 2017 году в рамках капремонта отремонтируют более 300 липецких многоэтажек |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники.  т/к «Липецкое время»,  сайт «Город 48». | 18 мая | Свыше 135 млн. рублей направят на капитальный ремонт 59 многоквартирных домов в Елецком и Грязинском районах в 2017 году |
| т/к «Липецкое время»,  сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 22 мая | Новостной сюжет: «По ул. Липовская 7/2 завершается капремонт» |
| Радио «Авторадио», «Русское радио», «Радио7», «Липецк ФМ», «Маяк». | 23 мая | Информирование граждан о возможности получения компенсации на уплаты взносов на капитальный ремонт |
| Портал «Мост ТВ», Абирег, «Липецкньюс», т/к «Липецкое время», сайт «Город 48», т/к ГТРК,  сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 24, 25 мая | Фонд капитального ремонта Липецкой области просит погасить долги до начала отпуска |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 25 мая | Встреча и вебинар для собственников формирующих накопления на капитальный ремонт общего имущества МКД на специальном счете |
| т/к ГТРК,  сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 26,29 мая | Сотрудники Фонда капитального ремонта провели праздник в честь "Международного дня соседей" |
| т/к «Липецкое время»,  сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 26 мая | Генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Козин стал гостем программы «Открытая студия» |
| ИА «Медиалипецк, Официальный сайт администрации города Липецка, ИА «БЕЗФОРМАТА.RU» (Липецк), Онлайн-журнал «Первый Липецкий»,  ИА «Словости», ИА «Липецкмедиа, | 27 мая | Должникам за капремонт могут ограничить выезд за границу |
| сайт «Город 48», сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 30 мая | Генеральный директор Фонда капитального ремонта Александр Козин стал гостем программы «Точка зрения»: Капитальный ремонт в Липецкой области 2017 года вступил в активную стадию |
| Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  абонентский отдел | 30 мая | Минстроем России совместно с Ассоциацией региональных операторов разработано методическое пособие для собственников «Рекомендации по приемке работ по капремонту» |
| Газета «Комсомольская правда» | 30 мая | В 2017 году в Липецкой области отремонтируют более 300 многоэтажек. |
| Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  т/к «Липецкое время»,  т/к «ГТРК, сайт УЖКХ, портал «Мост ТВ»,  Абирег, Онлайн-журнал «Первый Липецкий»,  ИА „ПозитивСити“,  ИА «Движок, ИА «Нововест», АИФ, ИА „Липецкмедиа“,  ИА «Безформата»,«ЛипецкЛайф, Официальный сайт Липецка, Мое , ИА «Липецкньюс» | 01 июня | В Липецкой области приступили к замене лифтов |
| Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  сайт «Город 48» | 05 июня | В Фонде капитального ремонта Липецкой области открыто 486 специальных счетов |
| Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 07 июня | Сотрудники Фонда капитального ремонта контролируют ход работ по замене лифтового оборудования в г. Ельце |
| Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  абонентский отдел | 08 июня | Фонд капитального ремонта Липецкой области проводит акцию «Год без хлопот» |
| Размещена информация на счетах –квитанциях за июнь 2017г. | 09 июня | Информирование об акции «Год без хлопот» |
| Радио «Авторадио», «Русское радио», «Радио7», «Липецк ФМ», «Маяк». | 13 июня | Информирование граждан о размере минимального взноса на капитальный ремонт в 2017г. |
| Абирег ,Липецкньюс, Gorod48 , Липецксити (официальный сайт города) , Монависта ,  - Безформата.Ру (Липецк) , Липецк.Йода , Медиалипецк , Мангазея . Первый Липецкий | 15 июня | Липецкий ФКР предложил депутатам вместе поработать над комплексным подходом к капремонту многоэтажек |
| Сайт «Город 48»,  Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  абонентский отдел | 20 июня | Фонд капитального ремонта Липецкой области просит погасить долги до начала отпуска |
| Абирег , Липецкньюс , Портал «[Positivcity.ru](http://positivcity.ru/), ИА «Безформата.ру,  Сайт «Город 48» | 22 июня | Контроль Минстроя добавит прозрачности платежам за капремонт в регионах – гендиректор Липецкого ФКР Александр Козин |
| Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  Город 48, Абирег , Липецкньюс, ИА «Движок» ,[- Портал «](https://abireg.ru/n_61609.html-%20%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%81%C2%A0%E2%80%94%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%C2%A0%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20100,2%25%C2%A0%E2%80%94%20http:/www.lipetsknews.ru/articles/obshchestvo/sobiraemost-vznosov-v-lipeckiy-fond-kapremonta-sostavila-1002-%20%D0%98%D0%90%C2%A0%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%BA%C2%BB%C2%A0%E2%80%94%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%C2%A0%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20100,2%25%C2%A0%E2%80%94%20http:/dwijok.ru/news/lipetsk/sobiraemost-vznosov-v-fond-kapremonta-%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%20%C2%ABPositivcity.ru%C2%BB%C2%A0%E2%80%94%20%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%C2%A0%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D1%81%C2%A0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%B2%C2%A0%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%C2%A0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20100,2%25%20%D0%BF%D0%BE%C2%A0%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BA%C2%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0)[Positivcity.ru»](http://positivcity.xn--ru-efa/), ИА «Безформата.ру» (Липецк, Воронеж), ИА „Yodda“,  РИА «Свежий ветер», ИА «Словости. Ру» | 28, 30 июня | Собираемость взносов на капитальный ремонт в Липецкой области неуклонно растет |
| «Липецкое время», «Мост ТВ», сайт УЖКХ, сайт Минстрой | 01 июля | В регионе заменят лифты по ускоренной программе |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники  «Липецкмедиа», т/к «Липецкое время», т/к «ОТР», «Мост ТВ», сайт «Город 48», «Липецк ньюс», Абирег , Онлайн-журнал «Первый Липецкий», [Dwijok.ru](http://dwijok.ru/),  «[Positivcity.ru](http://positivcity.ru/)» | 4, 5 июля | Реализация проекта по установке "Вентилируемого фасада" идет полным ходом |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  «Липецкая газета» | 5 июля | Оплачивать взносы на капитальный ремонт стало удобнее! |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники, сайт «Город 48» | 7 июля | Участие Генерального директора в пр.«Точка зрения»: Что сделано за полгода в капитальном ремонте домов в Липецкой области? |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 10 июля | Онлайн – современный способ оплаты взносов на капитальный ремонт |
| Размещена информация на счетах –квитанциях за июль 2017г. | 10 июля | О способах осуществления оплат взносов на капитальный ремонт |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  сайт «Город 48» | 12, 20 июля | Капитальный ремонт идет по плану |
| т/к «Липецкое время», «Мост ТВ», ГТРК | 13 июля | В многоэтажках Липецка устанавливают бесшумные и экономичные лифты |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 19 июля | Собираемость взносов на капитальный ремонт за первое полугодие 2017 года составила 101,94% |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 24 июля | Фонд капитального ремонта Липецкой области строго контролирует ход выполнения работ |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  сайт «Город 48»,  Абирег, Медиалипецк , ИА «Словости.Ру» , Безформата.Ру, [Positivcity.ru](http://positivcity.ru/) , Липецкмедиа , Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области, Городской портал Липецка | 25, 26 июля | Липчане оказались самыми ответственными плательщиками за капремонт среди всех регионов страны – рейтинг |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  Федералпресс, ОНФ,  Смолньюс, сайт «Город48», «Липецкмедиа», «Мост ТВ», т/к «Липецкое время» | 31 июля | Липецкая область лидирует в рейтинге ОНФ по исполнению программ капремонта |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  средства масовой информации | 31 июля | В 71 многоквартирном доме капитальный ремонт завершен |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники.  Абирег, Словости.ру, Липецкньюс,   Безформата.Ру, [Positivcity.ru](http://positivcity.ru/) | 01, 02 августа | Липецкая область вошла в тройку лидеров по исполнению программы капитального ремонта за I полугодие 2017 года |
| т/к "Липецкое время"  сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 02 августа | В 3 многоэтажках по ул. Гагарина ремонтируют фасады с использованием энергоэффективных технологий |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 03 августа | Фонд капитального ремонта Липецкой области принимает участие в практическом семинаре в г. Казань |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники  т/к «Липецкое время», т/к «ГТРК – Липецк»,  сайт «Мост ТВ», «Липецк медиа»,  Абирег, Липецкньюс,  Онлайн-журнал «Первый Липецкий»,  Безформата.Ру, Словости.Ру, | 04 августа | Фонд капитального ремонта Липецкой области переходит на выпуск квитанций с двухмерным штрих-кодом. |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 07 августа | Для какой категории граждан предусмотрена компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт? |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  /к «Липецкое время»,  «Липецк медиа»,  «Город 48»  Абирег , Липецк Сити,  Cловости.Ру, Информационно-справочный портал «Весь Елец»,   Портал „Dwijok.ru“ — Липецкньюс,  Портал «Positivcity.ru»,  Безформата.Ру, Онлайн-журнал «Первый Липецкий»,  ИА «Мангазея»,  - Липецкий городской Совет депутатов. | 08 августа | Почти 4 тыс. жителей Липецкой области получили компенсации за взносы на капитальный ремонт |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 10 августа | Государственная поддержка энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов будет продолжена в 2018 году |
| т/к «ГТРК – Липецк» | 10 августа | Новые правила использования и содержания лифтов |
| Размещена информация на счетах –квитанциях за август 2017г. | 11 августа | О способах осуществления оплат взносов на капитальный ремонт |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 11 августа | В г. Данков завершен капитальный ремонт в 5 многоквартирных домах |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 14 августа | В Фонде капитального ремонта Липецкой области открыто 487 специальных счетов |
| т/к "Липецкое время",  сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 16 августа | В 5 многоэтажках Липецка меняют сразу и пассажирский и грузовой лифты |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  «Липецк медиа», сайт «Мост ТВ», т/к "Липецкое время", т/к «ГТРК – Липецк», «Липецк ньюс», Абирег,   «Город 48», [Positivcity.ru](http://positivcity.ru/),  ИА «Мангазея», «Медиа Липецк», Портал „Весь Елец“,Липецкий горсовет депутатов, Словости.Ру , РИС «Липецк»,  [GorodLip.ru](http://gorodlip.ru/) , Официальный сайт администрации Липецка | 17 августа | В Липецкой области капитально отремонтировали 82 многоэтажки |
| т/к"Первый канал", пр. "Доброе утро»,  сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 21 августа | В Липецкой области выполняется капремонт с применением энергоэффективных технологий |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 22 августа | В 4 многоквартирных домах по ул. Ленинградская, капитальный ремонт завершен |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники.  Сайт «Город 48»,  «Липецк медиа», т/к "Липецкое время", «Липецк ньюс», ГТРК «Липецк», [Positivcity.ru](http://positivcity.ru/),  Онлайн-журнал «Первый Липецкий», [Most.tv](http://most.tv/), ИА InfoLine, Безформата.ру,  Монависта,  [GorodLip.ru](http://gorodlip.ru/), [Dwijok.ru](http://dwijok.ru/), Абирег. | 24 августа | Многоквартирным домам Липецкой области присваивают классы энергоэффективности |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 24 августа | Состоялось первое совещание профильного комитета по вопросу благоустройства и капитального ремонта |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 25 августа | Генеральный директор Фонда капитального ремонта принимает участие в заседании Комиссии по профессиональным квалификациям в области организации проведения капитального ремонта |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 28 августа | Внесены изменения в жилищное законодательство, затронувшие сферу капитального ремонта МКД |
| т/к "Липецкое время",  сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 30 августа | "В доме по ул. Гагарина завершается комплекс работ по капитальному ремонту" |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники. | 01 сентября | В пятиэтажке отремонтировали крышу раньше установленного срока |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 04 сентября | Представители Фонда капитального ремонта встретились с жителями д. Новая деревня |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  сайт «Город 48», сайт Департамена ЖКХ Липецкой области, сайт Администрации Тербунского р-на, сайт Администрации Лебедянского р-на. | 05 сентября | Онлайн – современный способ оплаты взносов на капитальный ремонт |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  Абирег ,Липецкньюс,  Липецкмедиа, ТРК «Липецкое время», Онлайн-журнал Первый Липецкий, Движок.Ру,  ПозитивСити.Ру, ГТРК «Липецк» , [Gorod48.ru](http://gorod48.ru/), «Безформата.Ру»,  Сайт администрации города Лебедянь, Сайт Уполномоченного по правам человека в Липецкой области, Медиалипецк.Ру,  [Sadko-gkh.ru](http://sadko-gkh.ru/). | 06 сентября | Выстроенная система работы с должниками за капремонт в Липецкой области может стать прецедентом для российских регионов |
| Размещена информация на счетах –квитанциях за сентябрь 2017г. | 08 сентября | О способах осуществления оплат взносов на капитальный ремонт |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  ГТРК «Липецк» | 11 сентября | В 125 многоквартирных домах Липецкой области завершен капитальный ремонт |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники  Абирег,  Липецкньюс, Липецксити.Ру , Администрация Липецкой области, Липецкмедиа.Ру,- Безформата.Ру, Онлайн-журнал «Первый Липецкий», Движок.Ру, Позитив.Сити,  [Gorod48.ru](http://gorod48.ru/),- ИА REGNUM, ГТРК «Липецк»,  [GorodLip.ru](http://gorodlip.ru/), ИА INFOline, Портал «Весь Елец», Губернаторы.Ру,  сайт Администрации Тербунского р-на, | 12 сентября | Липецкая область вошла в тройку регионов-лидеров по исполнению программы капремонта |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 14 сентября | Ужесточен порядок отбора подрядчиков для проведения капремонта |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 18 сентября | Жители дома №92 по пр. Победы, организовали чаепитие в честь завершения капитального ремонта |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники  т/к «Липецкое время», сайт «Мост ТВ», «Липецк медиа»,  сайт «Город 48». | 19 сентября | В Липецкой области капитально отремонтировали уже более трети домов от запланированного объема |
| т/к «Липецкое время»,  сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 21 сентября | После капительного ремонта сдан еще один дом по ул. Гагарина |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники | 26 сентября | Об общероссийской программе ускоренной замене лифтов ("Вести", Россия 1) |
| сайт Фонда капитального ремонта  соц. сети: гр. в FB, ВК, Твиттер, Одноклассники,  средства массовой информации | 29 сентября | Проведение капремонта в липецких многоэтажках не помешает своевременной подаче тепла |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области, «Липецкое время», «Мост ТВ», Безформата.Ру (Липецк),  Медиалипецк.ру, Lit-red.ru (Новости Липецка онлайн), Официальный сайт Липецка, Cловости.Ру, Yodda.ru, Абирег | 03.10 | В Липецкой области проведение капремонта не помешает своевременной подаче тепла в дома |
| «Точка зрения» с пресс-секретарем Фонда на портале Город48.ру  Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области | 11.10 | Как изменился дом после ремонта, что говорят собственники обновленных домов |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области, «Липецкое время», «Мост ТВ», Безформата.Ру (Липецк),  Медиалипецк.ру, Lit-red.ru (Новости Липецка онлайн), Официальный сайт Липецка, Cловости.Ру, Yodda.ru, Абирег, Липецксити.ру | 13.10 | Общественный Совет при Минстрое РФ высоко оценил работу Липецкого ФКР по ускоренной модернизации лифтов в регионе |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области, ТРК «Липецкое время», МостТВ, ГТРК «Липецк» | 24.10 | Сюжет на тему:  «По программе капитального ремонта в Липецке сдали многоквартирный дом по технологии «мокрого фасада»» |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  ТРК "Липецкое время"  Аберег  Город48  Интернет-газета "Глас народа"  Липецкньюс  МостТВ  Липецкмедиа  Липецксити  Новости Липецка онлайн  МедиаЛипецк.ру  Lipeck.monavista.ru | 25.10 | Размещена статья на тему:  «Липецкая область снова вошла в тройку регионов-лидеров по исполнению программы капремонта» |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  Абирег  Липецкньюс  Коммерсант  Онлайн-журнал «Первый Липецкий»  Медиалипецк.ру  Словости.Ру Allnewsplus.ru  Мост.тв  Липецкмедиа.Ру Milliard\_rublyeii.html  ГТРК «Липецк»  Город48.ру. | 02.11 | Размещение пост-релиза о прошедшем круглом столе — В 2018 году Липецкая область может дополнительно получить около 1 млрд рублей на капремонт многоэтажек. |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  Липецкньюс  Gorod48.ru  Fondgkh.ru  Безформата.ру (Липецк)  Липецкмедиа.Ру  Онлайн-журнал „Первый Липецкий“  Безформата.Ру (Елец)  ТРК «Елец»  Официальный сайт города Липецк  ИА «Монависта»  Lipeck.yodda.ru | 09.11 | В Липецке объявлен конкурс детских рисунков «Мой дом после капитального ремонта» |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  Аберег  Липецкньюс  ТРК «Липецкое время»  Gorod48.ru  Безформата.ру (Липецк)  Липецкмедиа.Ру  Городской портал Липецк  Онлайн-журнал „Первый Липецкий“  Официальный сайт города Липецк  Novovest.ru/lipetsk | 15.11 | В Липецкой области запустили интерактивную карту капремонта |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  Регнум.ру  Сайт администрации Липецкой области  Аберег  Липецкньюс  ТРК «Липецкое время»  Gorod48.ru  Липецкмедиа.Ру  Онлайн-журнал „Первый Липецкий“  Безформата.ру | 15.11 | В Липецкой области капитально отремонтировали уже 255 многоквартирных домов. |
| Регнум.ру | 16.11 | Липецкая область вышла в лидеры по исполнению программы капремонта |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  ГТРК «Липецк»  Vesti-lipetsk.ru | 27.11 | Новые лифты для жителей дома по ул. Циолковского, д. 19 установили всего за 2 недели |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  Аберег  Липецкньюс  ТРК «Липецкое время»  Липецкмедиа.Ру  „Первый Липецкий“.ру  Безформата.ру  Lipeck.yodda.ru  Регнум.ру | 29.11 | Темпы реализации капремонта в Липецкой области отметили в Минстрое РФ |
| «Точка зрения» с генеральным директором Фонда на портале Город48.ру  Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области | 5.12 | Итоги реализации краткосрочного плана 2017 года, достижения, проблемы и пути их решения |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  Регнум.ру  Город48.ру  «Первый Липецкий.ру»  lip.holme.ru | 11.12 | Липецкая обл. привлекает инвестиции в инновации при проведении капремонта |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  ГТРК «Липецк»  Vesti-lipetsk.ru  Город48.ру  Fondgkh.ru  Безформата.ру | 19.12 | Итоги конкурса детского рисунка «Мой дом после капитального ремонта» |
| Fondgkh.ru  zhkh.su | 27.12 | В Липецкой области продолжается привлечение инвестиций в инновации при проведении капитального ремонта многоквартирных домов |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  ГТРК «Липецк»  Vesti-lipetsk.ru | 27.12 | Жители капитально отремонтированных домов в благодарность за качественно выполненный ремонт пригласили представителей Фонда на небольшой праздник двора |
| Сайт Фонда капитального ремонта Липецкой области  ГТРК «Липецк»  Vesti-lipetsk.ru  Безформата.ру  Город 48.ру  lip.holme.ru | 28.12 | План капремонта в Липецкой области выполнен на 107%/Более 40 000 липчан улучшили свои жилищные условия в 2017 году благодаря капремонту |